武汉市第一医院数智化病理科信息化建设项目及消化内镜中心信息系统项目造价评估服务
采购需求

1、 采购项目概况
（1） 采购项目名称
武汉市第一医院数智化病理科信息化建设项目及消化内镜中心信息系统项目造价评估服务。
（2） 采购内容
提供数智化病理科信息化建设项目、消化内镜中心信息系统项目的造价评估服务并出具相应成果文件，服务内容包括但不限于造价评估及合规性审核，具体如下：
1.参加重要节点会议；
2.对造价的真实性、合理性、可靠性进行评估；
3.对建设过程的合规性进行审核；
4.对建设内容是否符合申报文件及审批文件相关要求进行审查；
5.配合结算复审及财务决算相关工作；
6.其他造价相关工作。
（3） 采购预算
采购预算为30,070元，其中数智化病理科信息化建设项目预算27,100元，消化内镜中心信息系统项目预算2,970元。报价需包含单项报价，每个项目报价不可超单项预算。
（4） 相关信息化建设项目概况
1.数智化病理科信息化建设项目
（1）建设内容：升级改造病理信息系统，打通各院区病理数据通道，应用人工职能技术辅助诊疗，实现病理服务全流程数字化和智能化，提升病理服务能力和水平。
（2）投资概算：项目批复概算总额为323.70万元，其中：工程建设费294.28万元（应用软件135.18万元、硬件设备159.10万元）、工程建设其他费28.42万元、预备费1万元。
（3）其他事项：该项目为我院门诊综合楼病房综合提升改造工程的组成部分，根据相关管理规定，需经上级主管部门复审。
2.消化内镜中心信息系统项目
（1）建设内容：新建市第一医院消化内镜中心系统，主要包括专科预约分诊、图文一体化诊断报告、内镜专科洗消追溯管理、科室智能质控管理、专科内镜视频管理、信息化集成管理等。
（2）投资概算：项目批复概算总额为171.39万元，其中：软件开发70.02万元、成品采购48万元、硬件设施及购买服务25.78万元、其他费用26.59万元，预备费1万元。
2、 资质要求
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在运营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
3、 技术要求
需满足或参考的技术规范和要求如下：
1.《软件工程软件开发成本度量规范》（中华人民共和国国家标准 GB/T 36964-2018）
2.《信息化项目软件开发费用估算规范》（湖北省软件行业协会标准规范 T/HBSIA 003-2019）
3.其他相关国家、地方、行业标准或规范。
以上有新标准或规范的按新标准、规范执行。
4、 商务要求
（1） 服务期限
自合同签订之日起至完成合同约定全部内容止。
（2） 人员要求
1.项目负责人需具备软件工程造价师证书及丰富的软件造价相关工作经验及履职能力，参加与项目相关的重大会议，对本项目全面负责。
2.服务期间，供应商应保证人员稳定，不得擅自更换项目负责人，确需更换的，应提前5个工作日以书面形式告知，且更换人员资质不得低于原项目负责人资质，并经原项目负责人授权。
（3） 进度要求
在资料齐全的情况下，2周内出具成果文件。
（4） 质量要求
为保障质服务质量，供应商应建立三级审核机制。
（5） 付款方式
按以下阶段进行支付，以最终签订合同约定相关内容为主：
1.数智化病理科信息化建设项目终验后，出具成果文件，支付数智化病理科信息化建设项目造价评估服务费的80%。
2.数智化病理科信息化建设项目复审完成后，支付数智化病理科信息化建设项目造价评估服务费的20%。
3.消化内镜中心信息系统项目终验后，出具成果文件，支付消化内镜中心信息系统项目造价评估服务费的100%。
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