内部材料

会后回收

关于启动“网络空间安全学院信息化专职保障项目”的情况汇报

内涵建设部

2026年3月30日

当前学校已正式去筹设立，为确保信息化建设与招生办学筹备工作同频推进、按期完成。确保开学平稳有序、信息化服务不掉线、保障工作不缺位，我部拟计划启动信息化专职保障项目。相关情况汇报如下：

一、背景及依据

9月开学在即，校园信息化保障工作包含新生报到、校园网络开通、迎新系统运行、教学环境部署、网络运维、夜间值班、应急响应等多项任务，时间紧迫、环节多、容错率低，必须集中力量、闭环推进。相关任务体量激增，从新生信息采集、账号开通、网络覆盖、系统压力测试、现场技术支持等多项工作同步开展，现有人员难以覆盖全流程工作。为此启动信息化专职保障项目，补充专业力量是现阶段招生办学筹备的必要举措。

二、前期调研与准备

在前期信息化规划工作中网络空间安全学院战略指导

专家组组长赵部长高度重视，多次牵头组织专家、学科带头人开展专题论证会，经反复打磨形成建设方案，明确了核心方向和关键任务。

内涵建设部会同网络安全技术学院，围绕开学迎新及校园信息化保障工作，梳理出系统部署调试、夜间值班、新生信息处理、信息安全巡检、现场技术支持等全流程工作需求，明确岗位需承担24小时响应、值守、节假日驻场等特殊工作要求，确定相关服务需求。结合信息化岗位技术要求，调研当地同类型院校相关服务预算，同时参考市场行情，为项目预算测算提供真实、可靠的市场依据。

三、采购内容

本次采购内容为信息化专职保障服务项目，中标供应商需按要求提供专业的信息保障服务，需全程完成项目周期内的所有信息化保障工作，具体服务内容要求如下：

（1）协助完成开学迎新信息化系统相关项目管理、部署、调试、压力测试与日常运行保障；

（2）提供应急运维响应，承担夜间值班、应急抢修、迎新现场及校园全域技术支持；

（3）负责新生信息采集、账号开通、网络配置、一卡通对接、数据核对等迎新相关信息化工作；

（4）开展校园信息安全巡检、漏洞排查、日志分析、应急处置及安全加固工作；

（5）完成迎新期间现场服务、问题处置、师生信息化咨询与技术支撑；

（6）配合完成校园教学环境、办公系统、多媒体设备、机房环境的部署与日常维护；

（7）负责在教学楼层值守，快速响应并处置信息化相关问题。

服务周期：1年。

四、项目预算及采购建议

经初期市场调研本项目预算金额约人民币27万元，项目费用拟从学校智慧校园一期（网安基地校区）项目经费中列支。根据相关规定，本次项目属于分散采购，且预算不超过100万元，属于自行采购。由学校委托社会代理机构完成采购流程，代理机构由采购办和采购需求部门共同推荐后，在推荐名单中随机抽取并接受采购监督小组的监督。

五、需提请审议的事项

特提请办公会集体研究信息化专职保障项目相关事宜。研究同意后，我部将尽快启动相关采购流程。

妥否，请批示。

附件1：关于网络空间安全学院信息化专职保障项目的

实施方案

材料审批人： 肖家杰

关于网络空间安全学院信息化专职保障项目的实施方案

当前学校已正式去筹设立，为确保信息化建设与招生办

学筹备工作同频推进、按期完成。锚定5月基础设施环境全面完成，6月核心系统上线全面保障招生，8月所有系统正式运行，保障9月学生开学入校的核心目标，加快信息化建设实施，确保开学平稳有序、信息化服务不掉线、保障工作不缺位，我部拟启动信息化专职保障项目以加强信息化工作保障。

一、项目背景与紧迫性

9月开学在即，新生报到、校园网络开通、迎新系统运行、教学环境部署、网络运维、夜间值班等信息化工作高度集中、时间紧、任务重，信息化工作面临多重压力叠加：

1.时间极端紧迫：从方案落地、系统调试、现场部署到正式迎新，可用周期短、环节多、容错率低，必须集中力量、闭环推进。

2.任务体量激增：新生信息采集、账号开通、网络覆盖、设备巡检、系统压力测试、

现场技术支持等工作同步开展，现有人员难以覆盖全流程。

3.风险应急响应：需应对高峰期并发访问量大、终端接入多、现场问题杂，对运维响应、故障处置、应急支撑提出极高要求。

为确保开学平稳有序、信息化服务不掉线、保障工作不缺位，我部拟启动信息化专职保障项目，以服务形式补充信息化专职人员力量。

二、必要性与特殊性说明

信息化保障具有高强度、高时效的特殊性：

1.时间要求：开学保障时期无节假日、无固定上下班，迎新前后为关键攻坚期，必须随时待命。

2.值守要求：网络运维、系统保障、安全监控需熬夜值值守。如出现故障须第一时间到场处置，否则影响次日整体运行。

3.场景要求：迎新现场需驻场服务，处理新生及家长现场咨询、设备故障、账号问题、网络异常等，工作强度大、突发情况多。

4.责任特殊：涉及学生个人信息、缴费数据、校园网络安全，属于关键敏感岗位，必须政治可靠、责任心强、技术过硬、能吃苦能抗压。

5.节奏特殊：前期集中调试、中期高强度保障、后期持续优化，工作节奏快、任务密、标准高，无法由兼职或临时人员替代。

6.响应时效：需快速响应，问题处置具有即时性、紧迫性，直接影响课堂教学秩序与教学进度，不能延迟处理。

三、项目服务要求

（一）驻场服务保障人数

驻场信息化专职工作人员2名。

（二）服务职责

1.负责协助开学迎新信息化系统部署、调试、压力测试与运行保障。

2.能承担夜间值班、应急抢修、现场技术支持，确保快速响应。

3.负责新生信息采集、账号开通、网络配置、一卡通对接、数据核对等工作。

4.负责信息安全巡检、漏洞排查、日志分析、应急处置与安全加固。

5.完成迎新期间现场服务、问题处置、师生咨询与技术支撑。

6.配合完成教学环境、办公系统、多媒体设备、机房环境的部署与维护。

7.负责在教学楼层值守，快速响应并处置信息化相关问题。

8.协助开展迎新信息化系统及校园网络、应用系统的培训工作，面向师生及工作人员进行操作指导与使用答疑。

（三）服务要求

1.项目管理与系统保障要求

针对智慧校园一期项目，参与项目工作，严格按照既定方案推进系统部署、调试及压力测试，确保系统性能稳定、功能完善，满足迎新期间高并发使用需求。

做好系统日常运行保障，建立常态化巡检机制，实时监控系统运行状态，及时发现并处理系统卡顿、故障等问题，保障系统7×24小时正常可用，无重大运行事故。

2.应急运维与现场支持要求

严格执行应急运维响应机制，全面承担夜间值班、应急抢修任务，接到故障通知后，需快速响应、高效处置，最大限度缩短故障处置时间，减少对迎新工作的影响。

强化迎新现场及校园全域技术支持，主动对接迎新各环节，提前排查现场信息化设备及网络隐患，现场值守期间及时响应各类技术需求，确保迎新现场信息化服务无死角。

落实教学楼层值守制度，在各教学楼层值守，熟悉楼层内信息化设备（多媒体、网络等）情况，对师生提出的信息化相关问题快速响应、现场处置，提升服务便捷度。

3.迎新服务要求

规范开展新生信息采集工作，确保采集信息真实、准确、完整，严格做好信息保密，杜绝信息泄露。

高效完成新生账号开通、网络配置、一卡通对接工作，确保新生入校后可快速使用校园网络、一卡通及各类校园应用系统，同步做好数据核对工作，及时修正错误数据，保障数据一致性。

4.信息安全保障要求

定期开展校园信息安全巡检，全面排查系统漏洞、网络安全隐患，建立巡检台账，对发现的问题及时整改，形成闭环管理。

做好安全日志分析工作，实时监测网络及系统运行日志，及时发现异常行为，快速开展安全应急处置，防范网络攻击、数据泄露等安全事件。

强化校园信息安全加固，定期对系统、设备进行安全升级，完善安全防护措施，提升校园信息化系统整体安全水平。

5.日常运维与教学办公保障要求

配合相关部门完成校园教学环境、办公系统、多媒体设备、机房环境的部署工作，严格按照规范操作，确保部署质量符合要求。

做好各类教学、办公信息化设备及系统的日常维护，建立维护台账，定期检修、保养，及时处理设备故障，保障教学、办公工作正常开展。

6.培训与资料归档要求

协助开展迎新信息化系统及校园网络、应用系统的培训工作，针对师生及工作人员的需求，制定简洁易懂的培训内容，提供耐心的操作指导和使用答疑，确保相关人员熟练掌握系统操作方法。

规范整理迎新期间信息化运维台账、问题记录、处置报告，及时完成数据汇总、工作复盘总结，按要求做好所有资料的归档工作，确保资料完整、可追溯，为后续工作提供参考。

7.服务态度与责任要求

坚守岗位，履职尽责，严格遵守各项工作纪律，服从工作安排，杜绝脱岗、漏岗现象。

面向师生提供热情、耐心、专业的信息化咨询与技术支撑，主动沟通、积极配合，及时解决师生遇到的信息化问题，提升师生服务体验。

所有服务环节需注重细节，精益求精，杜绝因操作失误、服务不到位导致的工作延误或问题，确保信息化服务工作有序、高效推进。

四、项目调研

结合信息化岗位技术要求，我部调研当地同类型院校相关服务预算，同时参考市场行情，为项目预算测算提供真实、可靠的市场依据，具体如下：

| 学校名称 | 服务类型 | 服务核心内容（结合信息化岗位技术要求） | 服务预算（约） |
| --- | --- | --- | --- |
| 华中科技大学 | 信息化专职服务 | 涵盖校园信息化系统日常运营、数据治理、基础网络维护，需具备网络工程、数据处理、系统操作等核心技术能力，适配智慧校园建设全流程服务需求，同步配合网络安全等级保护相关工作。 | 15万/人/年 |
| 武汉理工大学 | 核心技术服务 | 聚焦校园核心信息化系统（教务管理系统、科研数据平台等）的技术支撑、漏洞修复、功能迭代，需具备软件开发、系统调试、安全防护等专业技术，契合定制软件开发及系统优化相关技术要求。 | 13万/人/年 |
| 湖北工业大学 | 核心运维服务 | 负责校园信息化基础设施（服务器、交换机、多媒体设备等）、各类应用系统的日常巡检、故障排查、运维保障，需具备设备运维、网络调试、应急处置等技术能力，符合运维费测算相关规范要求。 | 14万/人/年 |
| 中南财经政法大学 | 核心维保服务 | 针对校园核心信息化设备、安全系统的定期维保、性能检测、故障修复，需具备设备检测、安全防护、维保调试等技术，兼顾数据安全与设备稳定运行需求，符合网络安全相关技术标准。 | 15万/人/年 |
| 中国地质大学（武汉） | 信息化专职服务 | 涵盖校园信息化规划、系统运营、师生信息化服务、数据共享对接，需具备综合信息化技术、沟通协调及规划能力，适配智慧校园运营服务长效机制建设需求。 | 14万/人/年 |
| 武汉职业技术学院 | 信息化运维服务 | 负责校园基础网络、教学信息化设备、简易应用系统的日常运维、故障处理，需具备基础运维、设备操作等技术能力，适配高职院校信息化建设规模及服务需求。 | 12万/人/年 |

本次调研的6所院校，信息化相关服务项目预算区间为12万-15万/人/年，同类服务中，所要求服务覆盖范围更广、技术综合性更强，且需承担常态化服务及应急处置职责，结合我部信息化项目规模、技术难度及院校层次定位，可在上述区间内合理调整，确保预算既贴合市场实际，为项目顺利推进提供坚实的资金保障。

五、项目预算测算

我部结合前期调研结果，有序开展项目预算测算工作。综合考量项目实施紧迫性、工作任务特殊性及当前相似项目价格水平，经多轮市场询价与初步测算，拟定项目总预算控制在27万元以内。信息化保障工作具有时间紧、任务重、专业性强。为切实保障服务质量达到工作要求，本次项目建议采用打包形式购买专业项目服务的实施模式。

根据相关采购管理规定，本次项目属于分散采购范畴，且项目预算不超过100万元，符合自行采购相关标准。本次采购工作由项目学校委托社会代理机构全程办理采购流程，代理机构的产生方式为：由采购办与采购需求部门共同推荐形成候选名单，再从推荐名单中随机抽取确定，整个抽取过程及后续采购全流程均接受采购监督小组的全程监督，确保采购工作公开、公平、公正。