血站管理信息系统运维服务

- 项目概述

该服务包括软件运维驻场工程师1名，提供每工作日5x8驻场服务，服务范围包括：现代血站管理信息系统、后勤管理平台、血液制备过程管理系统、积分商城、血费报销5个系统，相关费用26万元，已纳入2025年预算，本次采购金额24.5万元。服务期限为2025年12月1日— 2026年11月30日。

- 需求参数

| 1 | 服务方式 | 服务简述 | 服务内容 | 服务时效 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 远程服务 | 服务时段 | 软件供应商提供远程运维服务 | 7天*24小时 |  |
|  |  | 响应时效 | 接到服务申请，在响应时效内，提供解决方案。 | 即时 |  |
| 1.2 | 现场服务 | 服务要求 | 安排1名工程师提供工作日驻场5*8服务（不可抗力除外，24小时远程响应） | 驻场+远程 |  |
| 2 | 服务类别 | 服务简述 | 服务内容 | 驻场服务 |  |
| 2.1 | 培训指导服务 | 软件功能使用培训 | 软件功能使用培训 | 即时 |  |
| 2.2 |  | 业务流程使用指导 | 业务流程使用指导 | 即时 |  |
| 2.3 | 数据服务 | 错误数据修正 | 人为操作错误的数据修正 | 即时 |  |
| 2.4 |  | 数据提取 | 根据管理需求，临时或紧急提取数据 | 即时 |  |
| 2.5 | 报表服务 | 报表核对 | 协助用户进行报表核对 | 即时 |  |
| 2.6 |  | 报表定制 | 本地化报表定制服务 | 小于15天 |  |
| 2.7 | 程序修正 | 程序修正 | 程序缺陷修正 | 小于15天 |  |
| 2.8 | 软件修改 | 功能完善 | 以已存在软件功能为基础，对软件进行完善、扩展；或者软件接口新增或调试已有接口，自采购方提交需求给供货方之日起，至采购方确认供货方交付的需求时止，交付时长不超过20天。 | 小于20天 |  |
| 2.9 |  | 功能增加 | 所提需求为新增功能点。自采购方提交需求给供货方之日起，至采购方确认供货方交付的需求时止。一般需求交付时长不超过1个月，紧急需求交付时长不超过10天，紧急需求的数量每年原则上不超过10个。 | 小于1个月 |  |
| 2.10 | 部署服务 | 客户终端部署 | 工作站、PDA等客户终端部署 | 即时 |  |
| 2.11 |  | 核心服务器部署 | 数据库服务器、应用服务器部署 | 即时 |  |
| 2.12 |  | 非核心服务器部署 | 任务计划、短信、数据采集、离线等服务器部署 | 即时 |  |
| 2.13 |  | 离线外采部署 | 离线外采笔记本部署 | 即时 |  |
| 2.14 |  | 接口重新部署 | 原有设备或其他应用系统接口重新部署 | 即时 |  |
| 2.15 | 应急服务 | 重大问题远程不间断处理 | 2小时内解决用户问题 | 即时 |  |
| 2.16 |  | 重大问题紧急现场时效 | 核心服务器宕机、数据库损坏、严重数据安全隐患，提供现场服务 | 即时 |  |
| 2.17 |  | 应急演练 | 根据采购方需求提供应急演练并形成演练记录。 | 每年一次 |  |
| 2.18 | 巡检服务 | 数据服务器远程巡检 | 数据库服务运行状态巡检 | 4次/年 |  |
| 2.19 |  | 应用服务器远程巡检 | 应用服务器运行状态巡检 | 4次/年 |  |
| 2.20 |  | 数据库备份远程检查 | 数据库备份状态及结果检查 | 4次/年 |  |
| 2.21 |  | 数据库远程恢复测试 | 备份数据有效性恢复测试 | 2次/年 |  |
| 2.22 | 数据库优化 | 现场数据库优化 | 优化数据库使用空间，提升系统性能 | 4次/年 |  |
| 2.23 | 现场升级服务 | 现场升级 | 安排工程师提供现场升级服务，两次升级间隔不超过4个月。 | 4次/年 |  |
| 3 | 主要条款说明 |  |  |  |  |
| 3.1 | 本项目实施需求总量控制，维护范围包括与现代血站管理系统（9.0）有相同软件供应商的所有系统。在合同期内，采购方提交的软件修改总量在30个内（含功能完善、功能增加、报表定制、接口开发与调试）时，供货方不得另行收费。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 采购方提交的需求按开发内容评估实际工作量，工期小于15天的免费开发实施。为其他服务商系统或设备新增接口服务，超过20个，需双方另行协商费用，其他情形均免费对接。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 采购方购自供货方的软件系统未验收或在质保期范围内时，采购方提交的相关需求不计入软件修改总量。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 供货方系统漏洞或BUG终身免费维护，不计入软件修改总量 |  |  |  |  |
| 3.5 | 验收标准：以6个月为周期，供货方提供1次运维服务报告，采购方确认签字，考核付款。 |  |  |  |  |

- 其他服务要求

- 此次采购价包括应为本维保项目所需全部费用，包括取得软件制造商授权的费用等

2、服务期： 1年。

3、服务地点：武汉血液中心指定地点。

4、维护模式：本项目采用整体运维外包模式。

6、服务时效：5*8小时提供远程及现场应急技术支持。

7、驻场服务要求：自签订本维护合同之日起，供货方安排1人到武汉血液中心指定地点，5*8驻场运维，驻场人员必须符合采购方运行维护要求，遵守采购方的各项管理制度和工作安排。

8、驻场人员要求：供货方驻场维护人员需至少有一年在供货方单位工作经验，以缴纳社保证明为准，工作能力不符合采购方要求。采购方有权提出更换。

9、每阶段运维服务工作经采购方考核通过后，支付相应阶段的服务费用。