# 投标人资格要求

# 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，投标人应提供《中小企业声明函》，否则将视为无效投标文件。本招标文件所称“中小企业”详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条。

# 6.本项目的特定资格要求：

## （1）…；

（2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无不良记录及失信记录且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无严重违法失信行为信息记录(查询截止时点:以投标截止当日查询结果为准)。

采购需求

### 一、项目基本概况

1、项目名称：实验室和智能采集信息管理系统（LIS）运维服务

2、预算金额（最高限价）：13.5万元

3、项目实施地：武汉市肺科医院

4、项目背景/项目目标：武汉市肺科医院目前在用实验室和智能采集信息管理系统（以下简称LIS系统）为武汉华莱信软件有限公司出品的医学检验信息管理系统V2009。为了保证LIS系统的稳定运行，通过采购LIS系统运维服务，获取有效技术保障与实施服务，以保障基础业务系统的稳定运行，满足业务与管理科室工作需要。

### 二、项目服务内容

1、投标人需在运维服务期内，提供LIS系统有效技术保障与实施服务。

2、投标人需在运维服务生效后，提供LIS系统国家传染病数据上报相关视图。

### 三、技术要求

1、投标人需在运维服务期内，按如下要求提供LIS系统技术与实施服务。

| 支持服务 | 详细说明 | 交付物/资料 |
| --- | --- | --- |
| 服务工作范围 | 调研梳理确认采购人运维服务需求，提供对应服务，包括但不限于：生产环境 bug解决、接口排错及优化、技术支持咨询、系统业务流程闭环梳理等，确保采购人系统运行正常。 | 运维服务需求调研报告、运维服务方案、运维报告、故障事件处理报告等 |
| 维护服务 | 提供7×24小时的在线服务支持，维护服务工程师对采购人的支持服务请求进行响应，服务团队资源能够在规定响应时间内提供有效技术支持服务，服务级别目标（SLA）与量化指标达标 | 系统故障处理表、运维报告、故障事件处理报告等 |
| 服务支持方式 | 支持热线电话/微信报修，维护服务工程师对采购人的支持服务请求进行处理。维护服务工程师需使用采购人指定的安全网络运维接入方式，远程进行系统运维服务，并通过微信、电话等方式同采购人沟通。 |  |
| 培训服务 | 根据采购人需求，开展系统培训服务，每年至少组织1次培训，确保培训目的有效达成。 | 培训计划、培训签到表等 |
| 巡检服务 | 每季度进行一次系统服务器及数据库巡检，确保系统处于可持续正常运行状态，对发现的问题及时处理，并提交巡检报告。 | 巡检报告等 |
| 运维管理 | 每季召开复盘会，分析当期运维数据，评估服务级别协议（SLA）达成情况，完成服务评价，提出改进建议； 服务期满召开年度总结会，全面总结全年运维工作。开展系统评估，包括升级规划、安全审计等，提出系统改进建议及方案。 | 会议纪要、运维服务评价表、运维服务满意度评价表、运维总结报告等 |
| 运维手册 | 持续梳理系统，编制《运维手册》并提交甲方审核，内容包含系统服务清单、接口、标准作业程序（SOP）、应急预案、数据备份与恢复策略等。实施版本管理，服务期内至少更新一次。 | 运维手册 |
| 系统升级 | 在服务期内，对系统软件进行维护升级，保持市级版本一致性。如采购人在合同维护期内确有新功能的模块需求可与供应商协商后另行签订协议。 | 版本升级记录 |
| 安全加固 | 对应用及主机系统存在的安装漏洞及时进行修补，配合采购人实施安全检测与系统加固，提升系统安全性，确保系统满足国家信息系统安全等级保护第三级认证需求。 | 过程记录 |
| 接口服务 | 免费提供接口技术方案咨询，提供新增系统接口开发有偿服务，接口费用根据需求涉及技术难度及工作强度，双方协商后另行签订协议。 |  |
| 仪器对接 | 提供新增仪器有偿对接服务，根据接口类型（单向/双向）按约定价格执行。 |  |

- 根据上级主管部门下发的最新版《湖北省健康医疗大数据采集规范》、《1.2_湖北省健康医疗大数据采集规范--数据元值域代码》提供5.2.4 临床辅助业务子集/5.2.4.1检验信息、5.2.5 传染病监测等章节要求的检验相关对接视图。

- 3、服务级别目标（SLA）与量化指标

- 本项目按季度进行考核指标统计。

| 指标 | 定义 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| MTTR（一级故障） | 彻底修复时间（一级故障） | ≤24小时 | 15分钟内工程师确认，启动应急预案；2小时内使核心业务可运行；24小时内交付根因分析与最终修复并防止复发。 |
| MTTR（二级故障） | 彻底修复时间（二级故障） | ≤72小时 | 30分钟内工程师确认，4小时内提供可操作的变通方案或修复主要功能（如绕过故障模块），72小时内完成完整修复并回归正常。 |
| MTTR（三级故障） | 彻底修复时间（三级故障） | ≤10个工作日 | 2小时内确认并指派处理人，3个工作日内提供临时解决方法（如调整配置、提供替代流程），10个工作日内彻底解决。 |
| MTTR（四级故障） | 彻底修复时间（四级故障） | ≤30个工作日 | 8小时内给出初步诊断与计划，30个工作日内彻底解决。 |
| 数据不丢失 | 数据库数据不丢失 | 数据零丢失 | 按周期统计 |
| 网络安全零事件 | 无网络安全事件 | 网络安全零事件 | 按周期统计 |

- 4、服务质量评价：甲、乙双方每季按打分表进行服务质量评价和考核（总分100分，≥85分为优秀，60≤分数<85为合格，<60为不合格）。年度服务质量评价得分 = 季度维度得分的算术平均值（保留一位小数），总分100分，≥85分为优秀，60≤分数<85为合格，<60为不合格。评分结果作为进度款支付及惩罚依据，表样见附件一、附件二。

## 四、商务要求

# 1、报价要求：投标人需为本项目服务内容提供分项报价清单。

2、人员要求：投标人需为本项目配备不少于2 人的专业服务团队，包括项目负责人及技术服务人员。

# 3、服务期：一年。

4、支付方式：转账

第一阶段，即首期款阶段。在合同签订生效且项目前期准备工作（涵盖运维服务需求调研报告、运维服务方案等）完成，并经甲乙双方确认后的30个工作日内，甲方向乙方支付本合同总额的15%。

第二阶段为进度款支付阶段。在合同执行满六个月后，以本合同总额的35%作为进度款阶段计划支付金额，甲方依据前六个月内服务质量评价结果对照惩罚条款执行费用扣减，经甲乙双方确认后的30个工作日内，向乙方支付实际应付金额（实际应付金额=进度款支付金额 - 惩罚扣减金额）。

第三阶段为合同期满且终验完成阶段，在所有交付物均已完备，项目通过审计及终验合格，以本合同总额的50%作为完成阶段计划支付金额，甲方依据年度服务评价结果对照惩罚条款执行费用扣减，经甲乙双方确认后的30个工作日内，向乙方支付实际应付金额（实际应付金额=计划支付金额 - 惩罚扣减金额 - 审计扣减金额）。

5、合同主要条款（投标人需认真查看条款内容，投标即为接受条款约定）

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）合同文本包括但不限于以下内容：

- 交付物清单

乙方须按时提交以下交付物（模板需经甲方确认），任何交付物逾期提交或质量不合格，甲方有权在服务评价中扣分并依据惩罚条款处理。

| 类别 | 交付物名称 | 提交频率 |
| --- | --- | --- |
| 调研 | 《运维服务需求调研报告》、《武汉市肺科医院信息系统摸底表》 | 一次 |
| 方案 | 《运维服务方案》 | 一次 |
| 培训 | 培训计划、培训签到表等 | 每次培训后 |
| 会议 | 季度会议纪要、年度总结会议纪要 | 每季/年 |
| 巡检 | 季度巡检报告 | 每次巡检后 |
| 报告 | 《季度运维报告》、《年度运维总结报告》 | 每季/年 |
| 故障事件 | 《故障事件处理报告》 | 一级、二级故障事件发生后 |
| 手册 | 《运维手册》及更新版本（含系统故障处理表等） | 变更时 |
| 应急预案 | 《应急预案》及更新版本 | 变更时 |
| 评价 | 《运维服务评价表》、《运维服务满意度评价表》 | 每季/年 |

- 考核条款

### 7.1服务考核

若服务评价得分大于或等于85分，该期甲方将全额支付款项；若服务评价得分在60分（含）至85分（不含）之间，该期支付金额按照以下公式计算：支付金额 = 每期运维服务费总额 - 每期运维服务费总额 × (85 - 实际评分) × 1%；若评分低于60分，则视为出现严重服务质量违约情况，该期服务费不予支付。

### 7.2服务严重不达标惩罚

重大故障、服务严重不达标情况

一级故障彻底修复时间＞24小时

二级故障彻底修复时间＞72小时

发生数据丢失情况，但后续完成恢复，未造成直接损失

发生网络安全事件，但及时采取弥补措施，未造成损失

发生以上任意情形之一的，当期服务质量评价和考核结果为不合格，视为出现服务质量违约，同时按以下条款进行增加处罚：

（1）一级故障MTTR指标不达标，每次扣减合同总金额的5%；

（2）二级故障MTTR指标不达标，每次扣减合同总金额的3%；

（3）发生数据丢失但已恢复未造成直接损失的，每次扣减合同总金额的3%；

（4）发生网络安全事件未造成直接损失的，每次扣减合同总金额的2%；

### 7.3严重违约情形

发生以下情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还全部已支付费用，并赔偿甲方因此造成的直接经济损失：

（1）因乙方原因导致甲方重要医疗数据丢失且无法恢复；

（2）因乙方原因致使甲方遭遇网络安全事件，且该事件被上级部门通报，并给医院造成损失（包括但不限于经济损失和声誉损失等）；

（3）乙方服务评价结果连续【两个季度】不合格或全年累计不合格评价结果次数占比≥40%。

##### 五、其他要求

# 1、投标人应提供详细的技术、售后服务方案；

2、投标人的报价为包干价，应包含本项目实施的全部各项费用，如有缺失，视为投标人免费提供，采购人不会再另行支付任何费用；

3、本项目拟派项目负责人一经确认，原则上不予更换，如若必须更换，须经采购人同意，且更换人员必须做好项目工作交接，不得耽误项目服务进程；

4、投标人应考虑在项目实施过程中所存在或潜在的一切风险。发生的安全事故、人员伤亡等所带来的经济责任与法律责任均由成交投标人承担；

5、在本项目的采购公告期内，采购人或采购代理机构有权对参与本次投标的投标人所提供的资质证明进行考察取证，对于提供虚假证明材料的投标人，采购人或采购代理机构有权拒绝其参与本项目的投标或取消中标资格；

# 6、中标人不得将本项目进行转包。

- 附件一

运维服务    季度评价表

| 评价维度 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研与手册完备性 | 8 | 优秀（7-8分）：完成需求调研，需求文档规范；系统操作/维护/常见故障手册完整，及时更新，版本管理清晰。 合格（5-6分）：基本完成调研，手册内容覆盖主要模块，但存在多处更新滞后或小缺失。 不合格（0-4分）：未开展必要调研；手册内容缺失严重或超过三个月未交付，影响运维交接。 |  |
| 培训质量 | 10 | 优秀（9-10分）：培训计划执行率100%，资料完备。 合格（6-8分）：计划执行率≥80%。 不合格（0-5分）：培训延期未补、计划执行率＜80%，或因培训不足导致重要操作失误。 |  |
| 会议及报告规范性 | 5 | 优秀（5分）：按时召开例会；月报、季报、故障分析报告等零延迟提交，内容详实、数据准确、有改进分析。 合格（3-4分）：未按时召开例会，报告迟交，内容基本完整无关键错误。 不合格（0-2分）：无故不召开例会，或报告多次迟交、数据严重失实、质量低劣。 |  |
| 巡检到位率 | 15 | 到位率 = （实际完成巡检数÷计划巡检数）×100% 到位率100%且记录详实：15分； 95%≤到位率＜100%：12-14分； 90%≤到位率＜95%：9-11分； 到位率＜90%：0-8分。 发现巡检记录造假，本项计0分。 |  |
| 应急预案 | 10 | 优秀（9-10分）：预案覆盖所有核心系统，内容科学可执行； 合格（6-8分）：预案基本完备，有演练文本。 不合格（0-5分）：预案缺失、无演练文本。 |  |
| 交付物提交质量 | 7 | 优秀（7分）：所有约定交付物（报告、记录单等）按时提交，格式规范，无需退回修改。 合格（5-6分）：基本按时，存在个别退回修改但不超过3次。 不合格（0-4分）：频繁迟交，质量粗糙，驳回超过3次，影响服务或评价。 |  |
| 故障响应及时性 | 25 | - 考核三级故障和四级故障的故障响应与修复时限。 优秀（21-25分）：周期类所有三级、四级故障均在合同约定的SLA时限内完成响应；偶有轻微超时，但未对业务运行及用户使用造成可感知影响；故障处理记录完整规范，无用户投诉或科室不满反馈。 合格（13-20分）：周期类所有三级、四级故障存在少量超时；未引发用户书面投诉或科室正式催促；故障处理记录基本完整，存在个别疏漏但经提醒后能及时补正。 不合格（0-12分）：周期类所有三级、四级故障存在多次严重超时；因响应修复严重延误导致业务受阻、引发用户正式投诉；故障处理记录缺失、混乱或失真，影响服务质量评价和事件追溯。 |  |
| 用户满意度 | 20 | 由主要使用科室代表按季打分（十分制），平均分×2 即为本项得分。 问卷关键项：响应速度、服务态度、技术能力、沟通协调。 平均分≥9：优秀； 6≤平均分＜9：合格； ＜6：不合格。 |  |
| 总分 |  |  |  |

评价结论：优秀（评分≥85分）合格（60≤评分<85）不合格（评分<60分）

甲方代表签字：_______ 日期：_______	乙方代表签字：_______ 日期：_______

附件二

## 运维服务    季度满意度评价表

| 评价维度 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应速度 | 10 | 10分：报修后瞬间响应远优于SLA，到场极快。 8-9分：严格满足SLA时限，基本无等待感。 6-7分：偶有略超时但未影响业务。 4-5分：频繁轻微超时，需反复催促才响应。 1-3分：经常联系不上或严重超时，对诊疗造成明显阻碍。 |  |
| 服务态度 | 10 | 10分：态度热忱、主动，能安抚用户急躁情绪，主动跟进结果。 8-9分：礼貌、耐心，沟通顺畅，用户感受良好。 6-7分：态度正常，完成本职沟通，无投诉但也无亮点。 4-5分：偶有语气急躁、推诿或不够耐心。 1-3分：态度恶劣、与用户争执，或被多次投诉态度问题。 |  |
| 技术能力 | 10 | 10分：无需转手，一次到场即精准确诊并解决复杂问题，能主动优化隐患。 8-9分：能独立解决职责内的各类故障，偶需二线支持但效率较高。 6-7分：常见问题能处理，疑难问题明显依赖后方，但最终能闭环。 4-5分：基础技能不足，处理耗时过长，或相同故障反复出现。 1-3分：技术严重欠缺，操作失误导致影响扩大或引发新故障。 |  |
| 沟通协调 | 10 | 10分：变更、升级、恢复等主动同步信息，跨厂商协调无需我方介入，过程透明。 8-9分：关键节点主动告知，响应及时，多方配合顺畅。 6-7分：被动式沟通，一问一答，但信息准确。 4-5分：信息传递滞后或错漏，需我方反复确认协调。 1-3分：隐瞒延误、推卸责任、协调完全失效导致故障扩大。 |  |
| 问题解决效果 | 10 | 10分：彻底根治，近期未复发，且提供有效的自查建议或改进方案。 8-9分：故障完全恢复，功能正常，用户认可解决结果。 6-7分：主要功能恢复，但遗留小问题，或临时方案不够便捷。 4-5分：解决不彻底，短期内复发，或临时方案严重降低效率。 1-3分：未解决核心问题，或修复过程中造成数据丢失等衍生事故。 |  |
| 小计 |  |  |  |
| 总分 | 服务满意度得分 = 五个维度得分的算术平均值（保留一位小数）。 |  |  |

评价结论：优秀（评分≥9分）合格（6≤评分<9）不合格（评分<6分）

甲方用户科室：

甲方用户代表签字：_______ 日期：_______	乙方代表签字：_______ 日期：_______