武汉市中医医院2026年度信息

系统运维服务项目

项目概况

项目名称

2026年度信息系统运维服务项目

采购内容

输血系统、手麻系统、院感系统、供应室追溯系统、移动护理、OA系统、廉洁风险防控系统、集成平台相关、高值追溯系统等19个软件系统的年度维保及配套服务。

项目服务期限

合同服务期限：自合同签订之日起一年。

付款方式

合同签订后，运维服务半年，支付合同总金额的50%；运维服务满一年后，支付合同总金额的50%；每次付款乙方需向甲方出具运维报告，甲方无异议，再向甲方出具支付申请及足额发票，甲方进行支付。

技术要求

输血系统

服务内容

1.在维保期间，工程师定期进行常规服务，检查系统运行情况；并提供7*24小时的电话咨询和远程维护等多种形式的响应服务，最终达到系统能够7*24小时不间断运作的目的。

2.系统运行期间，及时响应，排除系统运行中的故障，使得系统可以得到平稳应用。这里的故障包括因软件、数据、接口、硬件等技术问题使得系统未达到预期的功能效果或在系统运行期间出现的错误等。

3.故障的现场响应时间：维护人员接到故障通知后保证，普通的技术问题及应用软件发生的问题，0.5-1小时以内远程或现场技术维护解决，恢复系统正常运行；对于暂时不能明确原因的故障，全力配合院方进行检查，在必要时，需到达现场协助排除并解决问题。

4.在合同签订并生效之日起，对软件模块本身和系统对接的平台出现的错误和故障，进行免费的系统维护，以便及时对故障进行处理、解决，确保输血科更进一步了解及合理的使用BIS系统。

5.在维保期内，满足所提供软件的功能模块客户化需求，至少派一名专业工程师专职跟进和维护。至少每月将对系统进行巡检，指导安装，包括服务器、工作站、软件、数据库管理系统及应用软件系统等，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

6.如果院方工作流程发生更改，及时响应乙方的修改要求，提供修改服务，以确保系统的功能满足不断发展的业务需求。

7.维保公司必须严格遵守医院信息安全方面的要求。对于参与项目实施的咨询人员、技术人员、实施人员均需要签订公司统一的信息保密协议。

8.维保公司需对以下信息进行保密，具体包括：

运维信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、优盘、服务器文档。

手麻系统

服务内容

- 业务系统高可用安全保障，7x24小时实时监控与故障应急。秒级监控：实时监控麻醉工作站服务器、数据库、应用进程、网络延迟、存储IO性能、关键接口服务状态；确保麻醉记录模块、实时数据采集服务、术中报警功能、电子签名等服务稳定运行。

- 故障分级：P0(灾难性)：术中系统崩溃/实时数据丢失/麻醉记录中断。响应时间≤5分钟，目标恢复时间≤15分钟(需冗余切换)。P1(严重)：术前/术后关键功能不可用(如排班、术前访视录入、术后复苏记录、统计报表)、关键设备数据丢失。响应时间≤15分钟，恢复时间≤2小时。P2(一般)：非核心功能问题(如部分查询、配置管理)、性能下降但可用。响应时间≤1小时，恢复时间≤4小时。P3(轻微)：界面显示异常、操作提示优化等。响应时间≤4小时。

- 应急机制：提供7x24小时现场/电话/在线响应支持。

- 术中紧急预案：包含快速切换至本地缓存模式、手工记录模板、备用设备流程指导。

- 现场支持承诺：对P0/P1故障，根据合同约定提供1-2小时到达现场服务。

- 冗余切换演练：定期验证双机热备、集群切换的有效性。

- 数据安全与连续保障，实时数据保护：确保术中麻醉记录数据的连续、完整写入，采用事务日志、内存缓存保护等技术。

- 确保证书有效期预警（提前30天通知更新）。时间戳同步国家授时中心（误差 <1秒）。术后记录篡改留痕审计功能100%可用。因系统原因导致签名失效或时间错误引发医疗纠纷，维保方承担鉴定费用及相应责任并赔偿可能由此造成的院方损失。

- 术中记录：增量备份间隔≤5-15分钟。核心数据库：每日增量备份+每周全量备份+事务日志备份(间隔≤30分钟)。严格验证：每日检查备份状态及日志完整性。

- 快速精准恢复：提供单次手术麻醉记录恢复能力。

- 灾难恢复时间<1小时，恢复目标<5分钟(P0场景)。

- 归档与审计：按法规要求(如保存30年)维护归档策略及介质管理。支持完整的操作审计日志，满足医疗纠纷取证需求。

- 医疗设备接口监控：7x24小时监控与麻醉机、监护仪、呼吸机、肌松监测仪、输液泵等设备的数据接口状态，实时报警异常中断。

- 设备联调支持：协助处理接口通信故障（如串口/网络/USB）、数据解析错误、时钟同步问题。

- 新设备接入：提供新增或更换医疗设备的接口配置、驱动安装、数据映射、测试验证支持(明确范围)。

- 驱动与协议库更新：及时更新主流设备厂商的通讯驱动和协议库。

- 日常运维与用户支持范围：系统操作指导、数据录入问题、报告生成、设备连接异常、系统报错解读。

- 多渠道支持，7x24小时电话、远程协助、现场快速响应。

- 知识库建设：维护常见问题解答(FAQ)、操作视频、故障处理手册。

- 系统与基础设施维护，服务器/OS/中间件：操作系统安全加固、补丁更新（严格测试后）、中间件(如Tomcat,IIS)维护、性能调优。

- 数据库管理：日常监控、性能优化(SQL、索引、参数)、空间管理、用户权限管理、备份恢复执行。

- 确保手术室网络系统稳定，与硬件厂商协作处理服务器、工作站硬件故障。

- 严格系统版本变更流程：所有配置变更、补丁更新、小版本升级需经测试环境验证、审批，并在非手术时间执行。清晰记录生产环境版本，支持版本回滚。维护开发、测试、生产环境的一致性。

- 定期深度巡检：每月/季度进行系统健康检查，涵盖性能指标(CPU,内存,磁盘,数据库响应时间,接口延迟)、错误日志、备份有效性、安全漏洞、配置合规性。

- 专项评估：针对业务科室各时段性能、存储容量、接口稳定性进行专项评估。提供包含风险点、优化建议的巡检/评估报告。

- 持续监控分析系统瓶颈，优化数据库查询、应用逻辑、网络传输。预测存储、服务器资源需求，提前提出扩容建议。根据使用情况优化系统参数配置。

- 跟踪并评估操作系统、数据库、中间件、应用自身的安全公告，在测试后及时应用补丁。定期审查安全配置(如防火墙策略、访问控制列表、密码策略)。配合院方进行安全评估和渗透测试，修复发现的安全漏洞。

- 围手术期特定场景保障，满足大型手术或特殊时期（如节假日），进行专项巡检与压力测试，提供实时视讯远程监控及现场技术待命，并提前制定应急预案。

- 麻醉记录完整性保障，监控术中数据采集、存储、归档的完整性与可靠性。确保术后麻醉记录单生成、打印、签名的顺畅与合规。保障移动查房车/PAD等设备访问系统的稳定性。支持PACU（麻醉后复苏室）系统模块的正常运行与数据同步。

- 保障麻醉药品、血制品管理模块的稳定运行，确保库存、医嘱、执行的闭环管理。维护相关规则库（如药品配伍禁忌）的更新支持。

- 确保系统功能满足《电子病历系统应用水平分级评价》、《麻醉记录单书写规范》等法规要求。

- 维护时间戳同步、电子签名有效性、数据归档格式的合规性。协助应对医疗质控检查、各类等级评审。

- 定期维护并更新：系统架构图、部署图、接口拓扑图、网络配置。更新运维手册、应急预案、故障处理手册、设备接口配置文档。详细记录所有维护活动、变更日志、故障报告。

- 定期为医院麻醉科医护人员提供系统高级操作、新功能培训。

- 所有核心指标（可用率>99.9%，P0/P1响应/恢复时间，备份成功率）需量化并写入合同。

- 维保服务需指派固定客户服务经理，负责协调资源、沟通需求、汇报状态。定期进行服务例会，回顾汇报运行状况、督导解决问题、改进服务。现场系统工程师需具备包括但不限于五年以上手麻系统大型三甲医院实施、上线、维护相关经验，对软件的正确性负责，对软件中存在的缺陷进行升级和优化，确保软件的正常使用，积极主动沟通协调和处理系统相关问题。

- 每月开展临床科室（麻醉医生/护士/信息科）满意度调查，综合维保合同到期满意度 ≥90%：全额付款，85%≤满意度<90%：合同验收支付80%。满意度<85%：暂停付款直至整改验收，根据实际整改情况最高验收支付70%。

院感系统

服务内容

院感系统的具体运维服务内容如下：

| 序号 | 服务内容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术支持 | 通过VPN 等远程工具进行服务，保证感控科反馈的问题能够及时完成处理。在周末及节假日期间提供专人值班服务，保证周末及节假日为感控科提供各项服务 1、通过远程的方式为医院相关使用人员解答系统功能使用方面的问题 2、通过远程的方式为院感科解答业务数据方面相关问题，为精准的数据质量提供保障 |
| 2 | 系统使用咨询 | 为使用科室提供咨询解答服务，保障院内日常监测工作的开展 1、通过远程的方式为院感科提供解读预警诊断策略服务 2、通过远程的方式为院感科提供解读系统各统计界面报表统计逻辑服务 3、通过远程的方式为医院相关使用人员提供系统各功能模块的功能讲解服务，保障使用人员对于系统功能的正常使用 4、为院感科讲解各项院感监测业务，涵盖业务背景、监测难点、常见问题；基于各项业务的监测难点和常见问题，结合区域内监测方向和要求，提供专业化建议 |
| 3 | 数据备份运行情况检查 | 每半年一次巡查服务器系统备份机制，并出具专业化的数据备份巡检报告。 |
| 4 | 数据恢复及系统迁移 | 提供系统数据恢复及系统迁移服务 1、根据医院目前实际拥有的备份文件内容，在医院存在需求的情况下，对数据内容还原恢复至特定时间点，有效保证数据的完整性； 2、根据医院的需求，对业务系统进行迁移部署，并完成系统调试工作，确保使用正常 |
| 5 | NIS 服务器宕机修复 | 当医院NIS 服务器出现宕机情况时，协助信息工作人员对院感服务器进行修复并完成数据恢复及更新，确保系统使用正常 |
| 6 | 服务器远程巡检 | 每半年对服务器运行环境进行巡检，巡检内容包括：服务器内存情况评估、硬盘情况评估、系统运行稳定性评估等，有效避免并解决： 1、服务器磁盘空间不足问题 2、服务器系统运行卡顿问题 3、服务器安全方面防护问题 |
| 7 | 数据上报 | 根据区域数据上报要求，提供数据上报服务 1、协助医院完成抗菌药物治疗前病原学送检专项整改、哨点医院数据上报； 2、协助医院完成NICC上报； |

供应室追溯系统

服务内容

1、保持维护服务热线 24 小时畅通，保证立即响应甲方提出的服务要求。

2、系统故障的响应时间：提供 7×24 小时技术支持热线电话。系统使用过程中，如发生故障，在接到使用方故障通知后1小时内响应。一般问题3小时内解决，对于重大问题处理不能超过12小时。如果电话或其他远程方式无法解决的问题，应在1小时内到达现场，开展现场服务。

3、例行维护：系统服务器，保障应用程序正常运行。数据库，保障数据库的正常使用，包含自动备份，项目库字典维护、数据库优化等。及时处理由于软件BUG或人员操作出现的问题，保障系统运行稳定，设备、系统相关接口正常运行。排除系统运行中的故障，使系统可以得到平稳应用。

4、 保证现有系统的升级：保持功能升级和更新。

5、 乙方指定专人技术支持工程师提供服务，需要技术支持工程师针对系统及平台提出的需求，提供合理化的解决建议。

6、 乙方预约配合系统演练、强化系统培训等工作，保障软件平台稳定使用。

7、 定期跟踪回访和维护，保证系统应用软件，软件支撑平台，数据通信系统，检测数据，网络连接的长期稳定性和可靠性。

8、维保公司必须严格遵守医院信息安全方面的要求。对于参与项目实施的咨询人员、技术人员、实施人员均需要签订公司统一的信息保密协议。维保公司需对以下信息进行保密，具体包括：业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、优盘、服务器文档。

病案管理系统

服务范围

系统名称及版本

甲方当前正在使用的软件病案管理系统V6.0

业务关联范围

配合医院因业务调整产生的病案管理相关基础信息梳理，涉及病案存储区域规划、病案分类编码对照、科室病案管理权限维护等，如新增专科病案的分类规则设定、跨科室病案协作流程适配等。

服务内容及方式

标准运行维护服务

| 服务类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 电话支持 | 服务提供方指定专属技术人员，7×24 小时通过电话提供技术支持。协助医院技术及业务人员定位系统故障原因，制定解决方案并全程协助执行，保障快速恢复系统基础功能 。 |
| 远程技术支持 | 在医院保障服务器网络连通（如 VPN 可用 ）前提下，服务提供方通过远程诊断工具、电话、电子邮件等多元远程方式，对系统进行实时监测、故障排查与修复，包括系统参数调整、软件补丁更新、数据错误修正等操作 。 |
| 现场支持 | 当电话、远程方式无法解决系统技术故障，或医院提出现场需求时，服务提供方派遣专业工程师赶赴医院现场。工程师需分析故障根源，制定详尽故障排除方案并实施，解决如硬件适配冲突、系统架构级故障等复杂问题 。 |

主动运维及优化服务

- 定期巡检：服务提供方按月开展系统巡检，对病案管理系统的运行状态、数据完整性、安全防护等进行全面检查。形成巡检报告，对发现的潜在问题（如数据存储冗余、系统性能瓶颈 ）及时整改，保障系统长期稳定高效运行。

- 用户回访与优化：服务提供方通过上门拜访、电话、邮件等方式，每季度主动回访医院病案管理部门及使用科室，收集服务满意度反馈与系统功能优化建议。依据反馈制定服务改善方案，如优化病案检索流程、调整病案统计报表格式等，并监督方案执行落地 。

系统适配及过渡服务

若医院进行信息系统整体升级（如HIS系统切换），服务提供方需配合完成病案管理系统与新系统的接口对接工作，保障病案数据实时交互。协助开展病案管理相关数据分析（如病案费用关联分析、病案质量追溯分析），同时完成新旧系统过渡期病案数据迁移、校验及报表适配修改，确保业务连续 。

服务响应时间及要求

服务周期

合同签订后 12 个月，服务期内确保维保服务持续、稳定覆盖系统全生命周期 。

服务响应要求

- 人员专属：指定相对固定的 1 名（及以上，保障服务连续性 ）运维工程师，提供 7×24 小时远程运维服务，通过电话、医院指定沟通平台（如内部 IM 工具 ）、远程运维软件等开展日常运维，必要时（如系统核心故障影响业务 ）4 小时内到达医院现场处理 。

- 故障分级响应

| 故障级别 | 现象描述 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| I 级 | 系统崩溃致病案业务停止（如无法录入、检索病案 ）、数据丢失 / 严重错误 | 30 分钟内响应，2 小时内提交故障处理方案 | 12 小时内解决，恢复业务并补全 / 修正数据 |
| II 级 | 部分功能失效（如病案编码自动匹配异常 ）、系统性能下降但业务可运行 | 30 分钟内响应，2 小时内提交故障处理方案 | 24 小时内解决 |
| III 级 | 系统报错 / 警告（如定期备份提示失败 ），但业务功能不受影响 | 30 分钟内响应，2 小时内提交故障处理方案 | 48 小时内解决 |
| IV 级 | 系统操作咨询（如新病案分类规则使用 ）、非紧急功能优化需求 | 30 分钟内响应，2 小时内提交处理方案 | 5 天内完成解答 / 优化 |

- 报告提交：I 级故障解决后 24 小时内，服务提供方提交详细故障处理报告，说明故障类型、成因、解决方法及数据损失 / 恢复情况；其他级别故障处理完成后，按需（医院要求或重大故障 ）提交简要报告，便于医院进行运维管理追溯。

其他说明

- （1）乙方需与甲方签订详细服务合同，明确双方权利义务、服务边界及违约处理条款

- （2）服务期内，甲方有权对服务提供方服务质量进行监督考核，若出现多次未达响应要求、故障处理不及时等情况，甲方可依据合同扣除服务费用或终止合作 。

- （3）乙方需按本需求文档提供服务，确保服务方案、服务质量等符合文档要求。

移动护理系统

服务范围

| 功能模块 |  | 技术参数及招标规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理 | 用户账户管理 | 支持单个/批量创建用户；支持系统密码强度校验、密码有限期管理、密码输入阀值的控制 |
|  | 用户权限管理 | 系统操作用户权限分配管理，根据不同的用户角色可设置不同的权限 |
|  | 科室病区管理 | 医院科室、病区的添加、删除、设置等功能 |
|  | 功能菜单配置 | 用户可通过配置来调整功能菜单显示的位置 |
|  | 知识库配置 | 提供护理文书、健康宣教的知识库配置功能 |
|  | 功能快捷入口设置 | 用户可设置2-3个常用功能，放置在快捷入口，以便快速操作 |
| 患者全过程管理 | 患者信息 | 根据医院第三方系统能提供的字段显示患者基本信息，包括：姓名、性别、床号、护理级别、联系方式、住址、身份证号、主治医生、诊断、饮食、过敏史并在简卡上以图标形式显示患者状态。 |
|  | 转科患者查询 | 提供患者转科流转记录查询（需第三方接口支持） |
|  | 患者分组管理 | 将本病区患者分配给相应的责任护士，护士可以筛选出属于自己责任组的所有患者，开展临床护理工作 |
|  | 腕带打印 | 患者腕带打印，支持住院处打印和病区打印两种模式 |
|  | 床头卡打印 | 患者床头卡打印，支持病区打印模式 |
|  | 患者流转核对 | 扫描患者腕带，核对患者信息， 并记录患者患者流转信息，比如记录患者出入院、外出检查、进出手术室、回病房 |
|  | 患者流转查询 | 提供患者入院、转科、转床、手术流转、出院等记录的查询 |
|  | 等级护理巡视 | 扫描患者腕带或床头卡，记录护理等级巡视情况 |
|  | 危重患者转运交接单 | 针对危重患者的转运交接单 |
|  | 急诊患者转运交接单 | 针对急诊患者的交接单 |
|  | 普通患者转运交接单 | 科室之间交接单 |
| 生命体征管理 | 体征录入 | 患者体征信息的床旁实时采集，采集体征信息包括：体温、脉搏、呼吸、心率、出入液量、血氧饱和度、血压、血糖、身高、疼痛、各种引流管、体重、排便次数等 |
|  | 体征批量录入 | 根据批量采集的患者体征信息，批量录入到系统中，生成体温单，并可进行体温单打印 |
|  | 体温单 | 针对录入的体征信息，按卫生部规定的体温单格式输出，可进行修改、预览、打印 |
|  | 对外接口 | 提供取数结构，供第三方系统调用，以使第三方系统获取护理体征数据 |
|  | 体征异常查询 | 查询时间段内体征异常的患者信息 |
| 健康宣教 |  | 提供标准的健康教育知识库，针对患者的不同病症，实现床旁宣教 |
| 临床报告 | 检查检验报告查看 | 查看住院患者的检查检验报告对危急值进行警示 |
| 护理文书 | 入院评估单 | 患者入院当天《入院评估单》相关信息的录入结构化的入院评估单，可配置，易维护符合国家护理电子病历文书标准，通过勾选的方式，方便护士操作，减轻护士工作量针对中医特色医院，将提供中医特色的入院评估单 |
|  | 入院告知书 | 根据医院相关规定，提供患者入院告知书 |
|  | 一般护理记录单 | 支持患者住院期间《一般护理记录单》相关信息的录入、编辑、修改、打印，结构化文书操作，可配置，符合国家护理电子病历文书标准 |
|  | 特殊护理记录单 | 特殊护理包括：神经系统评估记录单、机械通气护理记录单、床边快速检验报告单、微泵量记录单、疼痛护理记录单的录入、打印等 |
|  | 每日评估单 | 患者住院期间《每日评估单》相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合国家护理电子病历文书标准 |
|  | 危重护理记录单 | 患者住院期间《危重护理记录单》相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合等级医院评审标准 |
|  | 出入量单 | 患者住院期间《出入量》相关信息的录入、修改、预览、打印，结构化文书操作，可配置，符合等级医院评审标准 |

服务内容

技术支持和现场配合

质量保证期内，提供专业的维保相关工作，内容应包括但不限于：

（1）在线服务：投标方通过即时通信工具（如QQ、微信、邮件等）为用户提供提交问题、查询问题、解决问题的服务。

（2）电话服务：投标方通过电话为用户解决问题的服务。

（3）远程服务：投标方通过远程连接对用户的系统进行远程调试并解决问题的服务。

（4）现场服务：提供服务人员，如用户遇到远程无法解决的系统问题，投标方派遣技术人员到用户使用现场解决问题。

| 服务项目 | 服务内容 | 服务方式（“-”表示不以该方式提供） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话/在线服务 | 远程服务 | 现场服务 | 备注 |
| 在线支持 | 在线QQ，微信，邮件技术支持 | √ | √ | √ |  |
| 远程维护 | 在线远程技术维护 | √ | √ | √ |  |
| 电话支持 | 电话支持 | √ | √ | √ |  |
| 月度电话回访 | 定期对用户使用情况进行回访 | √ | √ | √ |  |
| 现场服务 | 应客户要求，上门提供服务 | √ | √ | √ |  |
| 系统故障诊断 | 诊断系统故障原因，并提出排除故障措施 | √ | √ | √ |  |
| 系统使用培训 | 指导临床用户使用系统，提高用户的系统应用能力和工作效率 | √ | √ | √ |  |
| 系统维护培训 | 指导信息科进行系统日常维护 | √ | √ | √ |  |
| 系统软件安装 | 为客户安装有效授权的客户端软件 | √ | √ | √ |  |
| 数据修正 | 查找系统中出错的数据，并进行修正。数据的错误常见于操作失误，死机、断电等意外造成的数据错误。 | √ | √ | √ |  |
| 数据备份 | 备份系统数据，确保系统数据安全有效。 | √ | √ | √ |  |
| 数据恢复 | 恢复有效的备份系统数据。 | √ | √ | √ |  |

售后服务内容、响应时间

在质量保证期内，提供7*24小时不间断的电话支持服务和电子邮件技术服务，解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。对于电话咨询无法解决的问题，工程师经用户授权可通过网络远程登录到用户系统进行免费的故障诊断和故障排除。并在 2 个小时内恢复系统得以正常运行。超过 8 小时不能解决的，需向采购人相关人员进行反映，将问题详细记录并尽快给予反馈。如在 24小时内未解决故障和问题，投标人应派工程师及其它相关技术人员在规定的时间内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止。

定期巡检方案

为了避免出现重大故障，在不干扰业务运行的前提下，按照每个月至少一次的频率对系统进行常规巡检，对应用系统进行经常性的性能和效能分析，以便对故障征兆进行提前预防，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

公卫系统

服务内容

| 序号 | 项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维保期内 | （1）接到院方通过电话，信函，传真，电子邮件，售后服务群等方式提出关于软件的服务请求后，须在当日内给予响应，未及时处理的问题，应主动及时和问题反馈人沟通。 （2）系统故障时，随时提供远程维护服务。 （3）远程维护不能解决的问题，安排技术人员到达甲方现场排查处理软件故障，若出现系统无法启动使用的紧急情况，安排技术人员及时远程进行故障处理。 （4）系统使用期间反馈的合理需求，（预估产研工时在2天以内），我们将纳入维保期内的免费服务范畴。 |
| 2 | 培训方案 | 产品标准培训： 承担本项目产品的标准培训。对院方操作人员进行专业的技术培训，及时响应系统操作人员要求实施培训，使其达到熟练操作，能够解决一般故障。 |
| 3 | 方案内容 | 提供技术支持与服务： （1）提供400免费服务电话，（周一到周五，上午9：00-下午6：00）7×24小时售后响应服务； （2）建立客户服务电子档案，登记客户联系信息，记录每次客户请求及其服务过程，确保客户问题的解决；处理好问题及时跟客户核实反馈。 （3）配备专门客服人员及技术维护工程师，定时满意度回访，关注客户使用体验； （4）提供电话、传真、电子邮件、远程等方式指导医院使用系统； |

集成平台运维服务

服务范围

为医院系统现有功能模块范围内容提供维保服务，详细系统清单如下：

| 系统清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 系统名称 |
| 1 | 医院信息集成平台系统 |
| 2 | 医院数据中心平台系统 |

服务形式

- 1.在服务期内，为医院安排专属客服为客户提供 7*24 小时技术支持热线电话。当系统发生故障时，在接到维修通知后 1 小时内响应并有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，在 8 小时内有专人到达现场处理。

- 2.在服务期内，提供持续的应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务

- 3.在维护期内，满足所提供软件的功能模块客户化需求；

- 4.维护期满后，继续为医院提供维护服务，由此发生的费用由医院承担，该费用应以双方共同确认的价格为依据。

服务内容

在维护服务期（以下简称“服务期”）内，提供服务内容主要包含三个部分：功能应用维护、数据维护及其他服务。

- 1.功能应用维护

承诺对目前院方系统已有的功能模块提供技术维护服务，详见表2。

表2 系统服务范围

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 医院信息集成平台系统 |
| 2 | 医院数据中心平台系统 |

通过电话、电子邮箱、网络远程、QQ等方式，提供以下服务：

  - 提供软件功能的应用咨询，包括功能使用、功能配置、功能设置等；

  - 协助查找、排除院方在软件应用过程中出现功能错误及表2中的系统模块的故障，保证系统功能正常运行。

  - 提供已应用模块范围内的功能需求调整、修改，因甲方需求改变引起的现有系统功能范围内的调整与修改完善（不包括涉及系统整体结构及模块结构改变的需求），并提供详细的文档说明和相关资料；

  - 协助院方建立日常维护记录，定期与院方系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范，经常性与院方中心技术人员讨论系统运行中存在的问题以及解决方法。

- 2.数据维护

通过电话、电子邮箱、网络远程、QQ、必要时现场维护等方式，提供以下服务：

  - 提供数据恢复服务，因院方操作不当或其它原因导致病历中数据丢失，协助院方系统维护人员查找原因，恢复病历数据。

  - 提供数据调整服务，因院方操作不当或其它原因造成患者数据出现部分或全部错误，协助院方系统维护人员查找原因，并对错误数据进行调整。

  - 提供灾难解决办法，系统灾难发生时，需承诺立即响应，必要时人员以最快速度到达现场，以减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。

- 3.其他服务

  - 提供系统管理培训服务，根据院方需求，可对院方的高级管理人员或全权负责人，以及各岗位计算机管理系统维护管理人员进行岗前的技术培训。了解软件系统内包含的管理思想、管理流程。培训地点由双方商定。

  - 提供系统维护培训服务，包括院方人员离职、岗位调动、系统维护人员上岗前的培训。培训地点由双方商定。

  - 提供一年两次，每次两个工作日的巡检服务，到院方现场检查系统模块运行情况，与院方维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给院方提供巡检报告。

  - 提供维护热线，并为院方建立维护档案，给予及时的系统支持；

  - 帮助院方建立日常维护记录制度和系统管理规范；

  - 解答院方关于系统的疑难问题；

  - 为保证系统整体运行稳定，会在本产品范畴内，根据院方实际需求提供持续的应用系统扩充、升级方面的技术支持服务；

体检系统

服务内容

- 1.系统稳定性与可用性保障：7x24小时监控：对系统服务器、数据库、关键应用进程、网络连接、存储空间等进行实时监控，及时发现异常。

- 2.性能优化：定期分析系统性能瓶颈（如数据库查询效率、应用响应速度、服务器负载），进行优化调整（如SQL优化、参数调整、索引优化）。

- 3.故障应急响应与处理：建立清晰的故障级别定义，提供7x24小时技术支持现场/电话/在线响应等。

- 4.承诺不同级别故障的响应时间和恢复时间，一般问题2小时内解决，对于重大问题处理不能超过8小时。

- 5.系统巡检：定期（如每日/每周/每月）进行健康检查，生成巡检报告，主动发现潜在风险。

- 6.高可用保障：协助对关键组件（数据库、应用服务器）提供集群、负载均衡、容灾备份方案的设计、实施和维护，确保单点故障不影响业务。

- 7.数据备份：协助制定并执行严格的数据备份策略（全量备份、增量备份、日志备份）。明确备份频率（如每日增量，每周全量）。确保备份数据的完整性、可用性和异地存储（至少一份离线或异机备份）。

- 8.数据恢复演练：协助定期（至少每年一次）进行备份数据恢复演练，验证备份有效性和恢复流程可行性。

- 9.协助进行数据库用户权限管理与审计。监控和防范SQL注入等数据库安全风险。协助进行数据脱敏处理。支持符合《个人信息保护法》、《数据安全法》及医疗行业相关数据安全要求。

- 10.灾难恢复预案：协助维护和更新灾难恢复计划，确保在极端情况下能快速恢复业务。

- 11.数据库安装、配置、升级、补丁更新。数据库性能监控、调优（如SQL优化、索引优化、参数优化）。数据库空间管理（表空间、日志文件等）。数据库用户、权限管理。数据库备份与恢复执行及验证。数据库日常运行状态检查。

- 12.应用服务器/中间件维护：操作系统（WindowsServer/Linux）的安装、配置、安全加固、补丁更新。中间件（如Tomcat,WebLogic,Nginx,IIS等）的安装、配置、优化、升级、补丁更新。

- 13.应用服务的部署、启停、状态监控与日志分析。服务器资源（CPU、内存、磁盘I/O、网络）监控与容量规划。

- 14.用户支持与问题处理：提供一线用户（前台、护士、医生、管理员等）的操作咨询和技术支持。处理用户提交的系统使用问题、操作疑问、报错信息。建立工单系统，跟踪问题处理流程和结果。常见问题解答（FAQ）的整理与更新。

- 15.系统依赖的硬件（服务器、存储）健康状态监控（与硬件维保方协作）。与HIS、LIS、PACS、支付平台、相关仪器设备（体检仪器、自助机、叫号屏、检验检查设备等）接口的连通性监控与基础问题协调（需明确接口维护责任边界）。

- 16.管理系统的版本发布流程（测试、验证、上线）。执行应用补丁、小版本升级的实施。对系统配置变更进行记录、审核和回滚预案准备。维护系统环境（开发、测试、生产）的一致性。

- 17.定期健康检查与评估：按计划（如季度、半年）进行全面的系统健康检查，涵盖性能、安全、容量、备份有效性等。提供详细的健康检查报告，包含现状分析、风险点、优化建议。

- 18.系统补丁与安全更新：及时跟踪操作系统、数据库、中间件、应用软件的安全漏洞公告。评估漏洞风险，在测试环境验证后，按计划实施安全补丁更新。进行安全加固配置检查。

- 19.容量规划：监控系统资源（服务器、存储、网络带宽、数据库空间、并发连接数）使用趋势。预测未来业务增长带来的资源需求，提前提出扩容建议。

- 20.系统优化建议：基于运行数据和业务需求，持续提出提升系统性能、稳定性、安全性和用户体验的优化建议（如流程优化、功能改进建议等）。

- 21.体检高峰保障：在大型体检活动、入职季、福利体检高峰期前，进行专项检查和压力测试以及现场技术支持。

- 22.制定高峰期应急预案。

- 23.报告期保障：在集中生成和打印大批量体检报告期间，提供重点监控和支持，确保报告生成效率和打印顺畅。

- 24.协助进行新体检仪器设备的接口联调、测试和接入上线。

- 25.移动端/小程序支持：对配套的移动APP、微信公众号/小程序进行维护、问题处理、版本更新。

- 26.统计报表支持：维护标准报表的正常运行。协助处理简单的定制化报表需求或数据提取（复杂开发通常另计）。

- 27.维护文档更新：维护并更新系统架构图、部署图、网络拓扑图。更新运维手册、操作手册、故障处理手册、应急预案。记录所有维护活动、变更记录、故障处理过程。

- 28.定期向客户的运维团队提供技术培训和知识分享（如系统架构、常见故障处理、日常维护操作）。

- 29.服务例会：定期举行服务回顾会议，沟通运行状况、解决问题、优化服务。30、对医院提供体检系统的终身技术支持，并对体检系统稳定运行提前提供建设性的建议。

成本管理系统

服务范围

| 序号 | 系统名称及版本号 |
| --- | --- |
| 1 | 系统运行平台 V3.1 |
| 2 | 科室成术系统 V3.1 |
| 3 | DRG成本系统 V3.1 |

服务内容和方式

标准运行维护服务

- 电话支持：乙方指定技术人员将通过电话提供技术支持，协助和指导甲方的技术人员确定故障原因，制定解决方案并协助解决。

- 远程技术支持：在甲方保证服务器网络联通的情况下，乙方通过VPN 远程诊断、电话支持、电子邮件等多种远程方式进行技术支持。

- 现场支持：当电话、远程技术支持方式皆不能解决系统的技术故障，在甲方提出现场支持要求后，乙方将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

- 现场响应时间：乙方提供7日*24小时现场响应运行维护服务。如发生系统运行技术故障且经甲方提出现场支持要求后，乙方将在30分钟内响应，2小时内提交故障处理方案，必要时在4小时内到达现场。

- 乙方派其维护服务人员通过上门拜访或电话、电子邮件等方式主动开展回访用户服务，进行服务满意度和服务质量的跟踪，并根据回馈情况制定服务改善方案并监督执行。

其他运行维护服务

- 配合完成因用户业务调整，涉及到的面积、床位、科室名称、分摊参数等多方面梳理、对照、维护及核准工作，如新增科室的分摊参数设定、拆分设置、科室对照关系等，对于科室维度的细化（例如划分到医疗组）提供系统内的细分或对应。

- 对成本分析的数据及内容提供支持。

- 对医院新增业务系统提供数据接口对接、核准与维护工作。

- 对于成本核算方案，提供参考建议。

- 根据医院管理需求新增或优化报表。

HRP系统

服务范围

各应用模块提供系统运维服务，应用模块包含：财务核算、预算管理、网上报销管理、成本核算、人力资源管理以及采购用友模块清单中与其他软件的接口维护服务等（具体功能模块见附表一）。

提供的服务内容，配合甲方解决系统运行过程中由于计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行的问题，乙方负责维护，以维持系统的正常运行。并在完成故障处理后出具《软件维护报告》，包含问题的原因、解决办法以及建议。具体包含：

（1）补丁更新，按照补丁管理规范提供补丁。

（2）全年每天24小时电话响应支持，无限次远程协助。

（3）配合医院各类评审需要的相关数据提取和材料准备。

配合医院对现有各类报表的维护、升级等工作。

配合医院清理及定期维护HRP人员权限。

配合医院梳理现有各模块功能，配合医院需求提供改进优化建议。

（4）工作时间之外的报修，承诺在次日到达现场，17点前完成处理。

（5）提供免费安装维护服务，包括软件的安装调试及软件重装和因用户使用不当造成的软件重装。

（6）定期巡检，至少一个月巡检一次，对用户应用软件的软、硬件环境进行检查；及时发现并处理系统隐患，保障系统稳定运行。每半年做一次软硬件以及安全性巡检并出具《系统巡检报告》，该报告内容包含巡检结果以及巡检建议。但该检查必须经过甲方的许可。

（7）功能优化，对用户目前使用的系统功能或使用流程进行优化处理，进一步提升工作工作效率（具体优化清单详见附件二）。

服务要求及附件

医院定期对运维服务质量、响应时效、故障处置、运行稳定性进行考核，考核不达标，厂商需要制定服务改进计划，如在约定期内仍未达到改进目标，且该未达标情况对医院业务造成实质性影响时，医院可根据影响程度，扣除按约定比例的服务费用，直至终止合同。

附表一：产品模块清单

| 产品领域 |  | 子系统（功能模块） |
| --- | --- | --- |
| HRP-GV6.08集团化版本 | UAP平台（集团化） | 动态建模平台 |
|  |  | 报表平台 |
|  | 应用集成平台 | HIS数据采集平台 |
|  | 财务会计 | 总账 |
|  |  | 收入凭证接口 |
|  |  | 应付管理 |
|  |  | 固定资产核算 |
|  |  | 存货核算 |
|  |  | 政府会计产品包 |
|  | 资金管理 | 现金管理 |
|  | 报表管理 | 医院报表 |
|  | 集团化管理 | 合并报表 |
|  |  | 内部交易 |
|  | 全面预算管理 | 全面预算 |
|  |  | 预算Excel端 |
|  | 成本管理 | 科室成本核算 |
|  |  | 科室成本接口 |
|  |  | 直接成本归集 |
|  | 供应链 | 采购管理 |
|  |  | 库存管理 |
|  |  | 补货管理 |
|  | 人力资本 | 组织机构管理 |
|  |  | 人员信息管理 |
|  |  | 人员变动管理 |
|  |  | 薪酬管理 |

附件二：功能优化清单

| 序号 | 优化模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务核算 | 1.复制凭证时，差异分析金额与财务会计科目金额不一致时提示修改，并不允许保存。 2.辅助明细账支持跨期查询。 3.凭证分录标错时，录入的错误原因需要在备注里显示。 |
| 2 | 接口管理 | - 1.HIS与HRP药品接口，需实现药品入库、调拨、领用及调价业务场景的自动制证。 2.2027年OA系统升级后，需要配合OA厂商实现报销单据自动制证。 3.需要配合预算系统厂商抓取HRP核算系统对应科目的执行数。 |
| 3 | 个性化开发改造 | 提供不超过20人天的客户化开发改造服务，每次提供服务需双方进行书面确认。 |
| 4 | 报表 | 新增运营管理模块两张报表：运营风险评估表、筹资还款计划表，报表需支持对接系统现有其他相关报表，实现数据自动抓取 |

项目管理系统

服务内容

（1）提供每周7*24小时及节假日值班不间断的技术服务；

（2）提供电话、微信咨询：通过电话、微信等服务方式为客户提供技术支持，第一时间帮助客户解决问题；

（3）提供远程诊断服务：对于复杂性问题，通过VPN和堡垒机远程进行故障诊断和故障排除；

（4）由于系统故障对采购人产生严重不良影响，并且上述两种方式都无法解决时，须派工程师在24小时内到现场解决问题。

2、保障数据安全

（1）对系统的数据进行备份，并进行季度检查，确认日常的本机备份以及异地备份任务是否正常执行，备份的内容是否可用等；

（2）如遇特殊情况，可进行数据恢复与系统迁移；

（3）信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》、《计算机信息系统安全保护条例》 等相关法律法规的要求。有义务配合院方进行网络安全检查及漏洞修复。

3、系统升级及模块变更

（1）提供系统免费升级服务；

（2）若因上级政策变动等不可抗力因素导致系统模块、功能等产生变更，应免费提供更改服务。

OA系统维保服务

服务范围

负责我院协同办公OA系统A8 V7.1的日常运行维护：

| 序 号 | 项 目 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OA系统 原厂Online Support在线服务(OS) 产品版本信息：A8单组织版V7.1SP1 | 1 | 一年期；服务内容见技术要求说明 |
| 2 | 现场运维支持服务 | 1 | 一年期；服务内容见技术要求说明 |

服务内容

- 运维保障对象OA系统-功能模块说明

| 序号 | 项 目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OA系统标准功能 保障院内日常基础办公、院务处理工作 | 通知、新闻、公告、调查等公共信息管理 公文管理 会议管理 日常管理 基础人事管理 日常事务审批流 业务定制平台 接口集成平台 APP移动端 |
| 2 | OA系统个性化定制应用模块功能 | 财务科、总务科、设备科、人事科、药学科、医务部、护理部、院办、科教科等定制业务包场景 |
| 3 | OA系统客户化开发功能 | 三方系统接口运行保障：CA接口、一卡通查询接口、官网接口、短信接口等 |
| 4 | 服务范围及用户对象 | 武汉市中医院所辖全部院区，含汉口、汉阳、二桥、台北路、药学基地等； 用户对象：各职能科室及临床科室；全体医护人员 |

- 原厂OnlineSupport在线服务（OS）项目

| 原厂在线服务OnlineSupport(OS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS服务产品内容 |  |  |  |  |
| 服务产品 | 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 响应时间 |
| 在线自助服务 | 设计资源（基础） | 云设计中心基础资源免费下载使用（基础资源包括：表单模版、空间栏目、综合门户、统计报表、报表查询等基础组件） | 自助服务 | 7*24小时 |
|  | 专属运维服务报告 | 通过客户服务云平台自动生成，含平台登陆情况、服务使用记录、巡检结果、线上成果推送、使用好的案例 |  |  |
|  | 在线社区 | 用户可通过在线社区进行使用交流，疑难问题咨询，运维专家不定期上线答复或其他用户协助解答 |  |  |
|  | 服务进度查询 | 实时查看问题处理进度，线上催办、问题确认及满意度评价 |  |  |
| 在线通知服务 | 在线通知服务 | 智能电话客服服务进度回访、在线服务进度提醒、在线服务到期提醒 |  |  |
| S1增值服务 | 数据管理 | 自动扫描出当前数据库中表结构完整性，可查询数据缺失表或索引，并补齐缺失的主键及索引 |  |  |
|  | 日志管理 | 对协同日志进行检索及打包下载 |  |  |
|  | 资源监控 | 分析当前环境内存占用情况，以及致远服务占用内存的情况，并根据注册数，对比当前内存大小，给出建议值 |  |  |
|  | 运维监控 | 服务器CPU、服务器内存、在线人数、JVM、性能预警 |  |  |
|  | 人员账号恢复 | 恢复已删除人员 |  |  |
| 在线人工服务 | 在线人工客服 （1个用户端） | 即时通讯工具(IM）受理用户反馈的产品功能问题、产品应用咨询、产品功能建议等（1个用户端） | 远程运维人工坐席 | 5*8小时 |
|  | 在线工单 | 服务云平台问题在线实时提报，工作日30分钟之内响应 |  |  |
|  | 在线预约 | 一键预约免排队，申请远程运维服务，3小时内响应 |  |  |
| 400电话服务 | 400标准坐席 | 原厂400电话受理用户反馈的产品功能问题、产品功能咨询、产品功能建议等 |  |  |
| 运行保障服务 | 远程系统巡检 | 每年1次系统巡检，并提供巡检诊断报告 | 本地运维顾问 | 5*8小时 |

- 现场运维支持服务

| 服务项目 | 服务内容 | 服务方式 | 数量 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话服务 | 提供全国400免费电话，服务顾问电话及时响应客户诉求 产品问题验证和解决 系统应用咨询 | 远程 | 无限次 | 7*24小时 |
| 远程服务 | 产品问题验证和解决 系统应用咨询 影响日常办公运行的紧急故障排查处理 | 远程 | 无限次 | 7*24小时 |
| 优化调整服务 | 针对实际业务需求变化，调整优化业务公文、表单或流程 因组织架构变更带来的系统优化 移动端相关操作设置调整优化 |  |  |  |
| 现场保障服务 | 服务顾问通过现场方式提供的服务。主要包括如下服务： 许可软件安装、配置；许可软件补丁安装 流程表单调试 定制开发内容使用指导及故障排除 因甲方不具备远程条件，需现场排除故障或协助上传数据 | 现场 | 按需响应 | 7*24小时 |
| 应急响应服务 | 在发生系统崩溃、完全无法使用、重要检查保障等特殊重大事件时，可提供如下服务： 现场处置服务； 测试系统保障服务； 高级技术顾问处置服务； | 现场 | 按需响应 | 7*24小时 |
| 客户回访服务 | 询问系统运行情况 客户服务满意度调查 用户新增业务需求探访 客户其它意见收集上报 | 现场 | 2-3次 | 每半年 |
| 客户培训讲座 | 组织有针对性客户各层级对象培训课程 邀请参加培训活动 通过实践考核提升客户自主操作运用系统能力 | 现场 | 1次 | 每年 |
| 系统巡检服务 | 为许可软件系统提供全面的检查，提前发现系统中存在的隐患，提供运行情况诊断报告和改进建议。 定期对用户的数据库系统进行健康检查，并提供安全保障建议，最大限度确保数据库安全和业务的连续性。 | 现场 | 2次 | 每半年 |
| 安全合规服务 | 不定期BUG补丁包、月度修复包、安全补丁、高频补丁增补服务 安全趋势预警告知服务，根据全网安全态势第一时间告知提醒软件相关安全事项，防范未然 | 现场 | 按需响应 | 每年 |
| 产品应用培训 | 提供标准产品应用培训、个性化应用培训。 提供应用产品体验环境，帮助客户理解产品应用。 | 现场 | 不限 | 7*24小时 |
| 节假日保障服务 | 节假日提供热线值班、远程、现场等服务 节假日预防检测、备份服务 | 远程 | 按需响应 | 7*24小时 |

服务要求

| 序号 | 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务周期 | 合同签订后12个月（一年期）； |
| 2 | 服务响应 | 提供7*24小时的响应服务，确保系统7*24小时不间断运作;维护人员接到故障通知后保证: 普通技术问题，2小时内响应并解决，恢复系统正常运行; 对于不能明确是否是硬件或数据库出现故障时，全力配合院方进行检查，双方在约定时间内解决，在必要时到达现场协助排除问题 对于电话、远程方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，现场到人响应时间不超过4小时 |
| 3 | 服务地点 | 武汉市中医医院（含下属各院区） |

院内智能导航系统

服务范围

涵盖硬件安装部署、软件升级、系统功能维护、接口对接等内容。具体的维护范围如下：

- 门诊医技楼1-5F，共计约15700平方米；

- 住院楼1F、3F，共计约3000平方米；

- 地下室B1F，共计约8500平方米；

- 后勤综合楼2F，共计约1300平方米。

服务内容

硬件维护

  - 定位信标（iBeacon）巡检与更换：定期检测蓝牙定位信标的电量、信号强度及在线状态，建立信标健康台账；对低电量、脱落、损坏的信标及时更换、补装，保障覆盖区域无定位盲区。

  - 服务器与网络设备维护：监测云端服务器及院内网络链路的运行负载、存储空间与在线状态，保障系统7×24小时稳定运行。

  - 定位环境校准：针对院内装修改造、隔断调整、大型设备变动引起的电磁环境变化，重新采集蓝牙指纹、校准定位模型，维持定位精度≤3米。

  - 覆盖区域扩展支持：如新增科室、楼层或功能区域，提供信标布点方案及部署实施支持（新增硬件按实际用量另行计列）。

系统维护

  - 地图与POI维护：科室搬迁、院内格局调整时，及时更新院内三维地图、路径规划及科室POI信息（名称、位置、楼层、开诊状态），确保导航路径与院内实际一致。

  - 路径规划优化：结合人流分布、施工封路、临时管制等情况，动态调整路径规划规则，维护避雨路线、无障碍路线、楼层导引等。

  - 数据备份与安全：定期进行数据备份，配合服务器安全漏洞扫描与修复，保障系统运行及患者数据安全合规。

接口对接服务

  - 第三方入口对接保障：维护与微信公众号、互联网医院平台、院内小程序等入口的对接稳定，入口或页面变更时及时适配。

  - 院内业务系统联动：支持与挂号、排队叫号、智慧医院平台等系统的“挂号即导航”“报到即导航”等联动场景对接与维护（依院方实际接口条件实施）。

  - 接口版本升级适配：第三方平台API、鉴权机制升级变更时同步跟进改造，避免导航入口失效。

2.14.2.4  AI能力升级

  - AI智能问路助手：升级基于医疗大模型的智能问路能力，支持自然语言问询（如“去XX科怎么走”“挂的XX号在哪就诊”），自动识别目的地并生成导航路径。

  - AR实景导航与数字人：持续优化AR实景导航体验，迭代AR数字人语音引导，提升大厅、连廊等复杂开阔空间的指引效果。

2.14.2.5 功能迭代升级

  - 软件功能模块持续更新：新增及优化天气模式、避雨路线、楼层导引、停车导航、反向寻车等功能模块。

  - 终端兼容性适配：适配市面新上市的手机及操作系统（Android、iOS、纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT），保障各主流机型正常使用。

  - 使用体验优化：依据患者使用反馈，持续优化界面交互、页面加载速度与导航流畅度。

2.14.2.6 技术支持与服务响应

  - 故障响应：7×24小时故障响应，紧急故障2小时内响应处理；运维支持采用远程电话、远程桌面、云端后台等方式。

  - 巡检与报告：定期提供系统巡检报告与运行分析，包含使用量统计及优化建议。

  - 性能优化：系统性能持续优化，定位精度保持≤3米。

廉洁风险防控系统

2.15.1 运维总体目标

围绕围绕武汉市中医医院医德医风考评系统开展维保工作，保障系统持续稳定、安全、可靠运行，支撑医院医务人员医德档案建立、考评流程执行、奖惩记录管理、统计分析展示等核心业务正常开展。

1、保障系统软件功能完整可用，及时修复系统 BUG，保障医德医风考评业务不间断开展；

2、完成人员、组织机构、考评流程等基础数据维护，保障考评数据准确完整；

3、快速响应各类故障与业务咨询，建立应急处置机制，降低系统宕机、业务中断风险；

4、提供操作指导、技术咨询服务，提升院内管理人员使用效率；

5、规范维保过程文档记录，实现维保工作可追溯，本维保不含系统新增功能开发、原有功能模块大规模改造，该类需求另行结算。

2.15.2维保范围界定

（一）数据维护服务

1、根据医院业务变动，完成系统人员信息、组织机构信息维护更新；

2、维护功能考评流程配置，处理流程配置引发的数据统计、页面展示异常；

3、修复因操作失误造成的系统业务数据错误，保障医德考评、奖惩档案等业务数据准确；

4、配合医院完成考评相关数据查询、导出校验工作。

（二）技术支撑服务

1、面向医院业务管理人员、信息科提供系统操作培训、操作指导、业务技术咨询；

2、修复系统自身缺陷产生的各类 BUG，保证原有业务功能正常；

3、对系统报错、页面异常、统计异常等问题定位排查闭环处理。

（三）故障处置服务

1、日常运维问题：接到报修后4 小时内响应，72 小时内完成问题闭环解决；

2、重大应急故障（宕机、业务中断、数据异常丢失等）：收到故障通知后优先处置，双方共同制定并执行应急处置方案，最大限度降低业务中断影响，保障医德医风考评业务可恢复运行；

3、故障处理完成后做好问题原因记录、处置记录。

（四）业务配合服务

1、甲方开展医德医风考评时，配合完成系统使用技术支撑；

2、甲方需要现场服务时，乙方配合到场开展调试、排查工作，甲方负责协调内部人员与运行环境。

2.15.3运维服务方式

结合系统业务特点，采用远程技术支持为主、现场服务为辅的服务模式。

1、远程支持（主要方式）：电话、微信、线上远程工具，完成咨询解答、问题诊断、BUG 修复、数据维护、参数配置、远程排障；

2、现场服务：远程无法定位解决故障，或甲方业务需要时，乙方安排工程师赴甲方现场开展故障排查、调试处理；

3、故障分级处置流程

1）甲方指定项目联系人，发生异常后，向乙方清晰描述故障现象、业务场景；

2）乙方接收故障，登记故障工单，启动响应；

3）优先远程定位处理；远程无法解决，安排现场服务；

4）故障处理完成，甲方确认业务恢复正常，工单闭环归档；

4、应急处置：发生宕机、业务中断等重大突发事件，双方沟通确认，乙方提供应急处置方案，协同甲方开展应急恢复工作；

5、甲方需提供系统运行必要网络、账号、环境，配合乙方开展维保操作。

2.15.4 交付成果清单

维保服务周期内，乙方完成维保工作后，需向甲方交付以下成果资料，电子文档优先，必要时提供纸质版本。

| 序号 | 交付成果名称 | 交付说明 | 交付周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障处理工单 / 问题处置记录 | 每条故障、咨询、数据维护事项形成工单，包含故障现象、处理过程、处理结果、确认人 | 随事件发生即时留存，可按月汇总提交甲方 |
| 2 | BUG 修复记录文档 | 系统缺陷 BUG 修复记录，写明问题描述、修复方案、修复时间 | BUG 修复完成后提交 |
| 3 | 应急事件处置报告 | 发生宕机、业务中断等重大应急事件，完成处置后提交，含故障原因、处置过程、恢复情况、优化建议 | 应急事件处置完成后 3 个工作日内提交 |
| 4 | 年度维保工作总结报告 | 全年维保工作汇总，统计故障数量、问题类型、处置情况，给出系统运行优化建议 | 维保服务到期前 15 个工作日提交 |
| 5 | 配套技术资料 | 维保过程涉及的配置变更说明、操作指导等 | 按需提交 |

2.16合理用药系统

2.16.1服务内容

覆盖合理用药管理系统、智能审方系统两大板块，围绕系统运行、业务模块、知识库、数据交互、安全防护及应急处置开展全流程运维，保障平台稳定运行、用药审查规则合规、药事管理业务正常开展，

2.16.2 具体范围

一、系统基础环境与通用运维服务

1.定期巡检服务器、存储、网络及操作系统，监控设备负载、内存、磁盘状态，及时排查软硬件及网络故障。

2.负责核心数据库日常维护、定期备份、数据恢复演练与性能优化，保障处方、审方、报表等数据完整可追溯。

3.统一管理全院用户账号、角色与权限，完成账号新增、注销、权限调整，落实权限分离要求。

4.维护系统基础参数、消息提醒、文件导出格式等通用配置，保障系统基础逻辑正常运行。

5.保障系统与HIS、LIS、电子病历、手术系统等院内平台接口稳定，实现各类业务数据正常交互。

二、医药信息查询模块维保

维护全品类药品说明书，同步官方修订内容，支持院内自定义说明书编辑与优先展示；持续更新系统内置药典、药物典籍、用药目录等权威资料，同步药监、卫健部门发布的药品警戒、不良反应通报及行业法规公告。

三、系统知识库维保

保障用药规则集正常加载与调用，跟踪药品信息变化完成知识包迭代、版本更新；维护审查警示等级，确保等级分类、标识、筛选等功能正常使用。

四、知识库自定义功能维保

保障院内个性化审查规则的新增、修改、删除操作，规则变更可即时生效；维护患者疾病特征库，实现疾病信息与用药审查规则联动；负责门急诊超量用药、门诊输液、中药饮片、医保用药等各类自定义管控规则运维。

五、处方/医嘱干预模块维保

保障开方环节实时审方、问题弹窗提醒、高危用药强制拦截功能稳定；支持科室范围、警示类型、审核开关等参数自定义配置；完成干预数据自动采集，支持多角色查询，并维护干预率、拦截率、数据趋势等统计分析功能。

六、处方/医嘱分析与点评模块维保

保障处方、医嘱自动导入与全量分析，支持多维度数据筛选；维护全量点评、随机抽样、抗菌药物专项点评等功能，保障任务分配、多级复核、意见录入等人工点评流程顺畅；支持点评报表生成、Excel导出，以及医生结果申诉、附件上传等操作。

七、统计报表模块维保

（一）标准专项报表

维护绩效考核、医疗质控、抗菌药物、基本药物、重点监控药品、中药用药等各类制式报表，保证数据统计准确、格式符合上报要求。

（二）自定义报表

支持自主配置统计维度、数据口径、生成周期与统计指标，提供报表编辑、排序、筛选、定时生成、导出及权限管控功能。

八、智能审方维保

保障门诊、住院全流程审方业务正常流转，处理处方打回、修改、二次审核等流程故障；支持按科室、药品、风险等级配置审方方案，落实精麻药品、重点药品强制审核要求；管理药师审方权限与待办任务，提供审核意见录入、超时提醒等功能；保障审方记录、工作量统计数据可查询、可导出。

2.17高值追溯系统

2.17.1服务范围

医院运营管理系统（HRP）运维服务（含高值耗材追溯管理、供应商协同平台运维服务），包含系统服务器、数据库、软件程序、用户权限、数据对接、日常运行、故障修复、安全防护、漏洞修复、日志清理、数据备份等全方面维护。

2.17.2具体服务内容

1. 日常运维巡检：每日对系统运行状态、服务器、数据库进行巡检，定期做好系统优化、日志清理、性能调试，每月提交运维巡检报告，保障系统7×24小时稳定运行。

2. 故障应急处理：实行7×24小时技术响应，系统突发故障、卡顿、报错，15分钟内远程响应，紧急故障4小时内到场处置，一般故障24小时内解决完毕，杜绝系统长时间停运。

3. 数据安全维护：定期做好系统数据全量备份、增量备份，保障数据不丢失、不损坏，严格保密医院所有运营数据，绝不泄露、外传、篡改数据。

4. 系统安全防护：定期进行系统漏洞扫描、病毒查杀、补丁更新，防范网络攻击、数据泄漏，保障系统运行安全。

5. 技术支持服务：免费提供电话、远程、现场技术咨询，协助医院工作人员系统操作指导，解决各类使用问题。

6. 人员培训服务：免费为医院信息科及使用科室人员开展系统操作、日常管理培训，提升人员操作能力。

7. 配合医院完成系统调试、升级适配等相关技术工作，保障系统与医院工作流程完美适配。

2.17.3服务要求

1. 系统正常运行率≥99.9%，无重大系统故障、数据安全事故。

2. 安排专属运维人员，固定技术对接人，未经医院同意不得随意更换服务人员。

3. 严格遵守医院各项规章制度，严守保密纪律，上门服务服从医院管理。

4. 接到医院运维通知，严格按时限响应处置，不得拖延、推诿。

2.18电子病历系统

2.18.1 服务范围

为医院系统现有功能模块范围内容提供维保服务

2.18.2 服务形式

- 1.在服务期内，为医院安排专属客服为客户提供 7*24 小时技术支持热线电话。当系统发生故障时，在接到维修通知后 1 小时内响应并有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，在 8 小时内有专人到达现场处理。

- 2.在服务期内，提供持续的应用软件系统扩充、升级方面的技术支持服务

- 3.在维护期内，满足所提供软件的功能模块客户化需求；

- 4.维护期满后，继续为医院提供维护服务，由此发生的费用由医院承担，该费用应以双方共同确认的价格为依据。

2.18.3服务内容

在维护服务期（以下简称“服务期”）内，提供服务内容主要包含三个部分：功能应用维护、数据维护及其他服务。

1.功能应用维护

承诺对目前院方系统已有的功能模块提供技术维护服务

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电子病历系统 |

通过电话、电子邮箱、网络远程、QQ等方式，提供以下服务：

  - 提供软件功能的应用咨询，包括功能使用、功能配置、功能设置等；

  - 协助查找、排除院方在软件应用过程中出现功能错误及表2中的系统模块的故障，保证系统功能正常运行。

  - 提供已应用模块范围内的功能需求调整、修改，因甲方需求改变引起的现有系统功能范围内的调整与修改完善（不包括涉及系统整体结构及模块结构改变的需求），并提供详细的文档说明和相关资料；

  - 协助院方建立日常维护记录，定期与院方系统管理人员共同检查系统运行情况，并形成系统维护记录制度和系统管理规范，经常性与院方中心技术人员讨论系统运行中存在的问题以及解决方法。

2.数据维护

通过电话、电子邮箱、网络远程、QQ、必要时现场维护等方式，提供以下服务：

- 2.1提供数据恢复服务，因院方操作不当或其它原因导致病历中数据丢失，协助院方系统维护人员查找原因，恢复病历数据。

- 2.2提供数据调整服务，因院方操作不当或其它原因造成患者数据出现部分或全部错误，协助院方系统维护人员查找原因，并对错误数据进行调整。

- 2.3提供灾难解决办法，系统灾难发生时，需承诺立即响应，必要时人员以最快速度到达现场，以减少数据损失，降低灾难对整个系统正常运行的影响。

3.其他服务

- 3.1提供系统管理培训服务，根据院方需求，可对院方的高级管理人员或全权负责人，以及各岗位计算机管理系统维护管理人员进行岗前的技术培训。了解软件系统内包含的管理思想、管理流程。培训地点由双方商定。

- 3.2提供系统维护培训服务，包括院方人员离职、岗位调动、系统维护人员上岗前的培训。培训地点由双方商定。

- 3.3提供一年两次，每次两个工作日的巡检服务，到院方现场检查系统模块运行情况，与院方维护人员沟通，提供常见问题的解决办法，巡检结束后给院方提供巡检报告。

- 3.4提供维护热线，并为院方建立维护档案，给予及时的系统支持；

- 3.5帮助院方建立日常维护记录制度和系统管理规范；

- 3.6解答院方关于系统的疑难问题；

- 3.7为保证系统整体运行稳定，会在本产品范畴内，根据院方实际需求提供持续的应用系统扩充、升级方面的技术支持服务；

2.19护理管理和病房互动系统

2.19.1服务内容及范围详见表格

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理制度建设 | 制度体系建设 |  | 根据医院的护理规范，建立制度体系结构，如护理法规体系、专科制度体系 |
|  |  | 文档组织管理 | 文档管理 | 在制度体系中增加各相应的制度文档，并可进行版本控制 |
|  |  |  | 文档变更记录 | 可以清晰的查看文档的变更历史 |
|  |  |  | 文档权限控制 | 用于控制文档的查看、下载、修改权限，可以给指定的人或者组织分配相应的权限 |
|  |  | 文档阅读管理 | 文档在线浏览 | 用户可以直接在线浏览word、ppt、pdf文档 |
|  |  |  | 文档阅读记录 | 可以统计文档的阅读覆盖率及及时率 |
| 2 | 护理人员管理 | 档案管理 | 护理人员基本档案---列表展示及高级查询 | 1.可按职工性质分类查询；2.提供工号、姓名、简码的快速查询；3.提供人员高级查询；4.可按科室显示人员；5.可自定义显示列 |
|  |  |  | 护理人员基本档案-增加、修改及注销 | 1.护理人员建档、基本信息修改及人员注销；2.自定义字段是否显示；3.自定义字段是否可修改； |
|  |  |  | 护理人员基本档案---汇总档案列表导入、导出 | 1.可自定义excel导入模版（新增或更新）；2.excel数据导入（新增或更新）；3.excel数据导出（可自定义导出列） |
|  |  |  | 护士简历 | 支持个人全档案简历查看，导出和打印 |
|  |  |  | 护士照片管理 | 支持照片的个人导入，批量导入 |
|  |  |  | 护士证件管理/督察 | 支持护士的证件管理，含有效期，原证件照片上传，以及有效期督察功能。 |
|  |  | 人员变动管理 | 人事调动 | 1.指定到人员、调出科室、调出日期，执行调动；2.撤消调动记录，清除相关数据痕迹 3. 调动记录可自动生成个人档案记录 4. 调动记录汇总查询 |
|  |  |  | 人员借调 | 1.指定到人员、临时借调科室、借调日期，执行借调；2.临时调动记录汇总查询 |
|  |  |  | 人员外派 | 记录人员外派的情况，如参加抗险救灾任务 |
|  |  |  | 外出进修结果登记 | 护士外出进修结果登记 |
|  |  | 人员统计分析 | 鞋衣帽统计 | 分析全院及各科护士鞋衣帽情况 |
|  |  |  | 护士男女分布 | 分析全院及各科男女护士比例情况 |
|  |  |  | 护士职称分布 | 分析全院及各科护士职称分布情况 |
|  |  |  | 护士职工性质分布 | 分析全院及各科护士职工性质分布情况 |
|  |  |  | 护士职务分布 | 分析全院及各科护士职务情况 |
|  |  |  | 护士层级分布 | 分析全院及各科护士层级分布情况 |
|  |  |  | 护士学历分布 | 分析全院及各科护士学历分布情况 |
|  |  |  | 护士专业类别分布 | 分析全院及各科护士专业类别分布情况 |
|  |  |  | 护士工作年限分析 | 分析全院及各科护士工作年限情况 |
|  |  |  | 护士年龄分布 | 分析全院及各科护士各年龄段分布情况 |
|  |  |  | 护士注销率分析 | 分析全院及各科护士注销情况 |
|  |  |  | 护士注销率原因分析 | 分析全院及各科护士注销原因分布情况 |
| 3 | 护理质量检查 | 一级质量检查 | 护理质量自查 | 登记各护理单元自行组织的质量检查结果 |
|  |  | 二级质量检查 | 二级护理质量抽查 | 登记各二级质控小组的成员 |
|  |  |  | 二级质控小组管理 | 登记二级质控的质量检查结果 |
|  |  |  | 质量检查任务(二级) | 分配二级质控的质量检查任务，比如参加人员、检查内容 |
|  |  | 三级质量检查 | 三级护理质量抽查 | 登记三级质控的质量检查结果 |
|  |  |  | 三级质控小组管理 | 登记各三级质控小组的成员 |
|  |  |  | 质量检查任务(三级) | 分配三级质控的质量检查任务，比如参加人员、检查内容 |
|  |  | 质量模板维护 |  | 维护质量检查表，支持缺陷式，分数式，符合率式，以及选择式四种模型维护 |
|  |  | 质量问题整改 |  | 汇总科室和全院的质量检查问题，方便科室进行分析、整改 |
|  |  | 质量问题整改督查 |  | 根据PDCA的流程，对科室的质量检查问题整改情况进行跟踪、效果评价 |
|  |  | 统计分析 | 质量分析报告 | 产生某月或者某季度的质量报告，包括满分护理单元、合格护理单元、不合格护理单元、问题汇总 |
|  |  |  | 质量检查得分分析 | 护理单元间的得分情况总览、对比分析，检查标准间的总览、对比分析；提供柱状图、折线图的分析形式 |
|  |  |  | 质量检查得分趋势分析 | 对一个/多个科室的一次/多次质量检查得分情况绘制趋势图和趋势表，提供折线图形式 |
|  |  |  | 质量检查得分对比分析 | 统计护理单元/检查内容在多个时间维度上的得分情况对比分析 |
|  |  |  | 质量检查问题分析 | 频发问题统计、频发问题护理单元统计，可以根据护理单元、检查内容、质控级别等进行过滤，提供柏拉图、柱状图、折线图分析形式 |
|  |  |  | 质量检查问题对比分析 | 频发问题护理单元/频发问题检查内容在时间维度上的对比分析 |
|  |  |  | 质量检查反馈表 | 记录每次检查的得分、问题、整改情况，可根据护理单元、检查内容、质控级别等进行过滤 |
|  |  | 质量整改原因维护 |  | 每个科室可自定义自己科室的质量整改原因模板，方便护士长填写质量问题的原因分析 |
|  |  | 流程节点变化通知消息 | 质量检查结果存在问题，质量检查整改完成，质量检查整改确认将发送对应的流程消息到对应接收人 |  |
| 4 | 不良事件管理 | 不良事件填报表管理 |  | 定制符合医院要求的护理不良事件模板 |
|  |  | 不良事件上报 |  | 支持实名及匿名方式的不良事件上报 |
|  |  | 不良事件管理（护理部） |  | 护理根据实际情况可以对各护理单元的不良事件提出整改意见等，也可以转交给质控组进行处理 |
|  |  | 不良事件管理（质控组） |  | 各质控组(如压疮小组)对不良事件提出整改意见 |
|  |  | 质控小组设置 |  | 设置和管理不良事件质控小组名单 |
|  |  | 不良事件跟踪 |  | 可以根据闭环管理流程进行不良事件的分析、整改以及评价，包括质量委员会和护理部两种跟踪模型 |
|  |  | 不良事件分析 | 不良事件概况统计 | 统计不良事件的整体情况，比如各护理单元各类不良事件的数量 |
|  |  |  | 压疮汇总 | 显示压疮不良事件的各种信息 |
|  |  |  | 给药错误汇总 | 显示给药错误不良事件的各种信息 |
|  |  |  | 跌倒、坠床汇总 | 显示跌倒/坠床不良事件的各种信息 |
|  |  |  | 管道滑脱汇总 | 显示管道滑脱不良事件的各种信息 |
|  |  |  | 不良事件概要分析 | 对不同科室、不同类型的不良事件进行概要分析，包括数量、发生时间段等，提供柱状图、柏拉图等 |
|  |  |  | 不良事件案例分享 | 分享不良事件案例，发放给各科室学习(在分享时，系统支持隐藏不良事件中的敏感信息如：病人信息、责任人信息) |
|  |  | 不良事件统计设置 |  | 不良事件专项统计类型设置 |
|  |  | 流程节点变化通知消息 | 不良事件上报，不良事件退回，不良事件护理部整改意见，不良事件科室整改，不良事件科室整改护理部确认将发送对应的流程消息到对应接收人 |  |
| 5 | 系统设置 | 系统字典维护 |  | 维护系统内使用的基础数据，比如层级等 |
|  |  | 护理单元维护 |  | 维护医院的各护理单元 |
|  |  | 系统用户角色维护 |  | 维护系统内的各种角色 |
|  |  | 系统用户维护 |  | 维护系统内的用户，包括角色分配，数据权限分配等 |
|  |  | 文书模板管理 |  | 维护系统内的文书模板 |
|  |  | 科室设置 |  | 维护医院的科室信息 |
|  |  | 院区设置 |  | 维护医院的院区信息 |
|  |  | 消息提醒设置 |  | 维护系统内的消息提醒信息，比如什么消息需要通知 |

护士站大屏

| 序号 | 模块 | 功能 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智护屏临床管理模块 | 患者列表 | 基本信息显示 | 展示了病区患者的基本信息和护理信息，基本信息包括床号、患者姓名、性别、年龄、入院天数、诊断、欠费标识以及护理等级 |
| 2 |  |  | 基础标识显示 | 根据患者状况显示对应的基础类标识（手术，新入院） |
| 3 |  |  | 特殊标识显示 | 根据患者状况显示对应的特殊类标识（如：防跌倒，防压疮，发热等） |
| 4 |  |  | 患者详情信息 | 展示患者的基本信息，如联系方式，紧急联系人，家庭住址 |
| 5 |  |  | 患者医嘱详情 | 展示患者的长期医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
| 6 |  |  |  | 展示患者的临时医嘱信息，包括医嘱的开始时间、医嘱内容、一次使用剂量、计量单位、医嘱状态等 |
| 7 |  |  | 患者检验报告信息 | 展示患者住院期间所有的检验报告信息。 |
| 8 |  |  | 患者检查报告信息 | 展示患者住院期间所有的检查报告信息。 |
| 9 |  | 病区首页 | 患者提醒 | 展示病区内患者的注意事项，如在18点后需禁食禁水 |
| 10 |  |  |  | 支持手动编辑病区内患者的注意事项 |
| 11 |  |  | 换床 | 展示病区的换床信息 |
| 12 |  |  |  | 支持手动编辑病区的换床信息 |
| 13 |  |  | 手术信息 | 展示病区今日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计 划时间，手术状态并动态更新。 |
| 14 |  |  |  | 展示病区明日/择日手术信息。包含床号、患者姓名、手术名称、麻醉信息、主刀医生及手术计 划时间，手术状态并动态更新。 |
| 15 |  |  |  | 支持手动编辑病区的患者手术安排信息 |
| 16 |  |  | 手术准备 | 展示病区患者的手术准备完成情况 |
| 17 |  |  |  | 用户可手动编辑病区患者手术准备条目 |
| 18 |  |  |  | 用户可动标记完成病区患者的手术准备条目 |
| 19 |  |  | 病区一览表 | 支持手动编辑病区一栏表，如一级护理，出院，心电监护等条目 |
| 20 |  |  |  | 可维护大屏病区一览表的可选栏目，并可新增自定义栏目 |
| 21 |  |  |  | 可按病区设置病区一栏表中显示的栏目 |
| 22 |  |  |  | 展示病区的状况，包含患者总数，转入，转出，手术，高危等状态的患者数量。 |
| 23 |  |  | 备忘录 | 支持书写录入生成并查看备忘录，可进行新增、编辑、删除等操作 |
| 24 |  |  |  | 支持用户用红色标记重要的备忘录条目 |
| 25 |  |  |  | 支持备忘录设置过期时间，系统根据过期时间自动删除备忘录 |
| 26 |  |  |  | 支持显示备忘录录入的用户名，用于追踪备忘录的来源 |
| 27 |  |  | 医生值班信息 | 首页展示值班医生姓名、联系方式 |
| 28 |  |  |  | 支持在首页对值班医生的联系方式进行隐私保护，用户可在详情页中查看完整联系方式 |
| 29 |  |  |  | 支持编辑值班医生的信息 |
| 30 |  |  | 管床信息 | 展示病区当天的管床信息 |
| 31 |  |  |  | 支持用户手动维护管床信息 |
| 32 |  |  |  | 支持以责任组的维度显示管床信息 |
| 33 |  |  |  | 支持以护士的维度显示管床信息 |
| 34 |  |  | 预约检查 | 展示以患者的预约检查情况，包含检查时间，检查名称，完成情况以及检查备注 |
| 35 |  |  |  | 用户可根据使用需要对显示的内容进行筛选，如只显示部分特殊的检查内容 |
| 36 |  |  |  | 用户可手动维护预约检查的内容 |
| 37 |  |  |  | 支持以患者维度查看预约检查的情况 |
| 38 |  |  |  | 支持以预约检查类型的维度查看预约检查的情况 |
| 39 |  |  | 患者导管 | 展示以患者的导管详情，包含导管类型，风险级别，置管时间 |
| 40 |  |  |  | 用户可添加导管的备注，如臂围，深度等内容 |
| 41 |  |  |  | 支持以患者维度查看患者导管的情况 |
| 42 |  |  |  | 支持以导管类型的维度查看患者导管的情况 |
| 43 |  |  |  | 用户可手动维护导管相关的信息 |
| 44 |  |  | 常用联系方式 | 展示病区常用的联系方式 |
| 45 |  |  |  | 支持在首页对值班医生的联系方式进行隐私保护，用户可在详情页中查看完整联系方式 |
| 46 |  |  |  | 支持手动编辑病区的常用联系方式 |
| 47 |  |  |  | 可对联系信息的显示顺序进行排序。 |
| 48 |  | 今日安排 | 特殊项目显示 | 支持展现病区的一些特殊项目（如特殊的治疗，用药） |
| 49 |  |  | 按责任组显示 | 支持分责任组显示 |
| 50 |  | 交班 | 患者交接 | 展示患者的基本信息，包含住院号，入院时间，入院天数，护理等级，责任护士，主管医生，过敏信息，饮食等信息 |
| 51 |  |  |  | 支持按患者的分类标识筛选患者，如出院，入院，手术，高危，高危压疮等。 |
| 52 |  |  |  | 支持各病区按需求设置分类标识。 |
| 53 |  |  |  | 展示患者的生命体征信息（体温、脉博、心率、呼吸） |
| 54 |  |  |  | 展示患者的检验报告 |
| 55 |  |  |  | 展示患者的检查报告 |
| 56 |  |  |  | 患者异常的检查报告或检验报告用进行颜色标识 |
| 57 |  |  |  | 展示患者的交班情况记录 |
| 58 |  |  |  | 支持在系统中维护患者情况记录 |
| 59 | 系统配置 | 用户管理 | 用户维护 | 用于维护用户信息 |
| 60 |  |  | 权限管理 | 用于管理用户的权限，控制当前用户可用的功能与可见的内容 |
| 61 |  | 病区首页管理模块 |  | 用户可根据不同病区的需求选择适当的首页模块 |
| 62 |  |  |  | 用户可根据不同病区的需求定制首页的布局 |
| 63 |  | 身份识别 |  | 对于不同用户可见的内容范围进行控制，部分功能需要身份识别通过后才可操作 |

商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务周期 | 合同签订后一年（12个月） |
| 2 | 服务响应 | - 指定相对固定的1名运维工程师，提供7*24小时远程运维服务，包括但不限于电话、QQ、微信、各类远程工具等开展相关运维工作，必要时4小时内到现场处理，保障业务系统正常运行。 - 提供月度巡检服务，对发现的问题进行整改，保障业务系统正常运行。 |
| 3 | 服务地点 | 武汉市中医医院或提供远程服务支持。 |

服务响应时间

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。故障解决后24小时内，乙方须提交故障处理报告，说明故障种类、故障原因、故障解决中使用的方法及故障损失等情况。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 5天内 |