武汉市财政局预算收入综合查询系统

运维升级方案及概算

2025年11月

第一章 项目概述

1.1 项目名称

武汉市财政局预算收入综合查询系统

1.2 项目运维升级目标、规模、内容、运维升级期

1.2.1 项目运维升级目标

此次项目运维升级，将使用国产化的硬件、软件替代原有基础软件，并在国产化的硬件、软件基础上重构预算收入综合查询系统、保持现有业务功能不变，新增部分权限分配和分析功能。

1.2.2 项目运维升级规模

项目运维升级规模为武汉市财政局。用户范围为武汉市财政局各业务处室及各区财政局。

1.2.3 项目运维升级内容

1、基于现有一体化系统技术架构，重构预算收入综合查询系统相关基础软件、应用软件。

2、以国产化硬件、软件为基础运维升级应用系统支撑平台，为预算收入综合查询系统提供基础运行环境。

3、按照国产化硬件、软件的技术标准，重构预算收入综合查询系统相关基础软件。

4、满足信创技术要求，保持现有业务功能不变，新增部分权限分配和分析功能等。

1.2.4 项目运维升级期

项目运维升级期为2个月。

第二章 业务功能分析和项目运维升级的必要性

2.1 业务功能、业务流程和业务量分析

2.1.1 业务功能

- 收入报表

系统提供按以下选项，每类报表含48个单表。

1财政机关名称（各省、市、县、区财政局）

2报表日期

3行政范围（全辖、本级、下级汇总）

4征收机关（不分征收部门、国税部门、地税部门、海关部门、财政部门、其他部门、各征收机关）

5级次（中央级、省级、市级、县级、乡镇级、地方级）

6 期间（正常期、调整期）

7 预算种类（预算内、预算外）

8 单位（元、万元、亿元）

任意组合查询，得出相应预算科目的日、旬、月、季、年累计发生额。

查询结果可以导出为EXCEL文件。

可以打印报表。

表内可以定制过滤。

任意表间可以加合并、减合并、对比。

一体化系统接口功能。定时向一体化系统发送数据。

每类报表含以下48种单表；

| 序号 | 报表名称 |
| --- | --- |
|  | 全辖不分征收部门不分级次报表 |
|  | 全辖不分征收部门中央级报表 |
|  | 全辖不分征收部门省级报表 |
|  | 全辖不分征收部门市级报表 |
|  | 全辖不分征收部门县区级报表 |
|  | 全辖不分征收部门地方级报表 |
|  | 全辖国税部门不分级次报表 |
|  | 全辖国税部门中央级报表 |
|  | 全辖国税部门省级报表 |
|  | 全辖国税部门市级报表 |
|  | 全辖国税部门县区级报表 |
|  | 全辖国税部门地方级报表 |
|  | 全辖海关部门不分级次报表 |
|  | 全辖海关部门中央级报表 |
|  | 全辖海关部门省级报表 |
|  | 全辖海关部门市级报表 |
|  | 全辖海关部门县区级报表 |
|  | 全辖海关部门地方级报表 |
|  | 全辖财政部门不分级次报表 |
|  | 全辖财政部门中央级报表 |
|  | 全辖财政部门省级报表 |
|  | 全辖财政部门市级报表 |
|  | 全辖财政部门县区级报表 |
|  | 全辖财政部门地方级报表 |
|  | 本级不分征收部门不分级次报表 |
|  | 本级不分征收部门中央级报表 |
|  | 本级不分征收部门省级报表 |
|  | 本级不分征收部门市级报表 |
|  | 本级不分征收部门县区级报表 |
|  | 本级不分征收部门地方级报表 |
|  | 本级国税部门不分级次报表 |
|  | 本级国税部门中央级报表 |
|  | 本级国税部门省级报表 |
|  | 本级国税部门市级报表 |
|  | 本级国税部门县区级报表 |
|  | 本级国税部门地方级报表 |
|  | 本级海关部门不分级次报表 |
|  | 本级海关部门中央级报表 |
|  | 本级海关部门省级报表 |
|  | 本级海关部门市级报表 |
|  | 本级海关部门县区级报表 |
|  | 本级海关部门地方级报表 |
|  | 本级财政部门不分级次报表 |
|  | 本级财政部门中央级报表 |
|  | 本级财政部门省级报表 |
|  | 本级财政部门市级报表 |
|  | 本级财政部门县区级报表 |
|  | 本级财政部门地方级报表 |

- 收入报表明细

分别查询上述48种报表明细信息。

- 收入报表汇总

按规则对上述48种报表做汇总计算。

- 库存日报

可以查询全部财政机关或任意一财政机关指定日期或时间段内的国库账户的上日余额、本日收入、本日支出、本日余额。

- 实时账户余额

查询全市任一财政机关金库账户实时余额。

- 收入预测报表

统计分析预测当日全部财政机关或任意一财政机关的税收收入报表,产生上述48种表格。

- T+0报表

系统可以接收、展示TCBS导出发送的日间报表，实现T+0报表功能,产生上述48种表格。

- 重点税源监控

在“纳税税种统计”或“纳税级次统计”根据任意指定条件做排序处理，单选或复选指定的纳税人，点击右键，保存为重点税源。

在“纳税税种统计”或“纳税级次统计”选择“重点税源”选项，点击“查询”按钮，即可查询重点税源纳税情况。

- 纳税税种统计

分企业、行业、税种统计指定时间段的纳税情况。

- 纳税级次统计

分企业、行业、级次统计指定时间段的纳税情况。

- 行业统计报表

按区划、税种、时间段统计，生成报表。

2.1.2 业务流程

- 数据接收流程

对于收入报表、库存报表、电子税票、入库流水类业务，人民银行会在每天早晨8点前发送上一日数据报文。财政端同步完成接收、存储。

- 数据发送流程

对于非税收入电子缴库等发送类业务，实时向人行、商业银行发送。非税收入电子缴库业务流程如下图：

2.1.3 业务量分析

1、长远规划、适度超前

系统充分考虑将来的发展空间，设计一个起点较高的预算收入综合查询系统接入TIPS的架构，满足武汉市财政局本级的预算收入综合查询系统、非税收入TIPS汇缴入库的处理，同时支持市区预算收入综合查询系统、非税收入的汇总入库，市局可以查询、监控全市各级财政机关通过TIPS的预算收入综合查询系统业务、汇缴入库业务。系统同时预留同其他相关系统的数据交换、数据共享的接口。

2、安全性高、统一认证

在预算收入综合查询系统接入TIPS的整个流程中，需要保证以下几个方面的安全需求：

（1）整个系统完全基于国产环境的重构。

（1）所有信息在传输过程中，保证数据的完整性，不可否认性。具有防篡改、抗抵赖的功能，符合《中华人民共和国电子签名法》的法律要求；

（2）数据交换必须满足各子系统之间的数据安全性要求；

（3）业务经办的每一环节必须经过统一的身份认证和授权方可操作；

（4）业务流程中提供各类操作痕迹的审计追踪功能，确保每个关键的操作行为都能记录在案，精确到操作人员。为操作日志提供完备的审计功能。

3、高数据交换能力、数据兼容性强

预算收入综合查询系统接入TIPS涉及到多级财政、国库、银行，系统间数据交换的内容、使用的平台，也是复杂多样的。因此建立高数据交换能力、数据兼容性强的数据交换平台，是支撑系统正常运行的关键。

4、信息整合与共享

本系统的运维升级将彻底实现财政机关、商业银行、人行国库在数据共享、非税收入汇缴入库方面的真正的信息融合实现非税汇缴的全程电子化。

在本系统中主要体现在整合相关资源，实现预算收入综合查询系统、非税管理和收缴平台电子化缴库子系统与TIPS系统的集成。通过预算收入综合查询系统、非税征管系统接入TIPS的运维升级，将极大地提供财政与人民银行的管理和服务水平，降低各方的劳动量，具有极大的经济效益和社会效益。

5、流程定义简单、财政自主控制

系统通过数据交换和业务流程的简单定义，实现预算收入综合查询系统、非税收入TIPS汇缴入库功能。

系统流程的简单定义表现为系统流程为业务流程的抽象，因此，熟悉非税汇总缴库业务的人员经过简单培训即可掌握系统操作，为系统的顺利应用奠定坚实基础。

财政自主控制的含义是财政机关根据业务管理需要完全自主决定预算收入综合查询系统、汇缴入库的账户、科目、金额。财政非税收入系统接入TIPS后，财政机关、代理银行、人行国库实现了真正的计算机联网，通过信息共享、流程优化整合，财政可以实时监控任何一笔非税收入汇总缴库票据的状态、入库状态、对账状态以及状态变更的发生时间。财政机关根据这些状态完成一系列的实时查询、统计和资金监控。

由财政自主决定非税收入汇缴结算户资金汇缴入库时间和金额。入库资金在T+0或T+1日由商业银行缴入人行国库，入库流水在T+1或T+2日由TIPS返回给财政机关。

6、实用性强、先进性高

融合最新的Browser/Server、C/S/S技术，具备B/S、C/S的所有优点，避免B/S、C/S的所有缺点，使系统体现最强的灵活性、实用性和先进性。支持数据的存储、处理和传输，支持主流的体系结构、协议、硬件平台。用户端采用通用友好的用户界面。支持海量存储，满足系统在用户数量与信息量不断增加时的需要。

7、开放性强、兼容多种国产环境

支持各种物理网络体系结构以及上层的TCP/IP网络和SSL/VPN安全通讯协议。支持Internet/Intranet技术。服务器使用国产硬件、国产操作系统、O国产数据库、国产中间件。

8、系统响应性能高

从支撑平台配置、软件体系结构等方面，能保证大用户量访问时系统的响应速度不受明显影响；通过负载均衡等技术，确保系统的高响应性能。

2.2 数据量分析与预测

2.2.1 市级数据量分析与预测

本次项目运维升级系统的用户使用范围涉及市与区市财政部门。

1、存量数据信息量：

当前历史存量数据约2T，包含自2021年以来的历史数据。

2、每年新增信息量：

根据对历史年度的存量数据分析，系统每年新增数据量约500G。

2.2.2 区（市）级数据量分析与预测

每区市每年新增数据量约50G。

2.3.2 系统非功能需求分析

（1）性能需求

响应时间：高峰时段交易响应≤4秒（95%场景）

吞吐量：支持50并发交易/秒，日处理量≥100万笔。

资源限制：CPU利用率≤50%，内存占用≤60%

（2）安全需求

数据加密：敏感字段SM2/SM3加密存储

攻击防护：99%网络攻击10秒内检测并阻断

审计追踪：保留6个月完整操作日志

（3）可靠性需求

可用性：全年故障时间<8.76小时（99.9% SLA）

容灾恢复：RTO≤4小时，RPO≤15分钟

2.4 项目运维升级的必要性

2.4.1运维升级依据

为加快政务信息系统整合共享，满足政府治理和公共服务改革需要，国务院于2015年5月印发《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号），明确要求按照“五个统一”的总体原则，有效推进政务信息系统整合共享，切实避免各自为政、自成体系、重复投资、重复运维升级，原则上将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”。为构建精简高效的政务生态，实施新旧动能转换重大工程。强化财政业务一体化集中管理，实现指标流、资金流和业务流的闭环运行。

为贯彻落实《财政部关于印发〈财政部整合下发地方应用软件工作方案〉的通知》（财办〔2021〕25号），在前期一体化运维升级全面推进的基础上，青岛统筹考虑工作实际，制定整合应用软件工作方案，分批整合财政部下发的应用软件。武汉市通过对各类软件进行梳理整合，统一纳入一体化系统，将有利于加强地方与中央之间的财政数据交互，为切实发挥一体化运维升级成效、进一步提升财政预算管理现代化水平夯实基础。

随着武汉市全市政务系统信创改造的全面铺开，对全市财政信息化运维升级“统一数据标准、统一技术架构、统一业务体系”的要求越来越高，自主安全可控是必然的发展趋势。

第三章 本期项目运维升级方案

3.1 应用系统运维升级方案

应用系统运维升级坚持适应信创需求、保持现有业务功能不变为基本原则。在这个原则下对原有系统重构改造，主要涉及到新增开发MQ-TongQ转换程序、重构TIPS数据交换程序、重构TIPS核心通讯程序、适配基础数据处理程序、重构预算收入综合查询系统应用程序和新增部分权限分配、数据分析功能。

3.1.2运维升级TIPS数据交换程序

系统基于TongQ、达梦V8数据库。

主要功能包括；队列监控、通道监控、事务管理、上行直通、下行分发、下行匹配、下行广播、配置管理、日志管理。

3.1.3运维升级TIPS核心通讯程序

系统基于TongQ、达梦V8数据库。TIPS核心通讯程序的主要功能点如下；

- 3128报文解析、插库

- 3129报文解析、插库

- 3139报文解析、插库

- 3140报文解析、插库

- 3141报文解析、插库

- 3142报文解析、插库

- 3178报文解析、插库

- 9100报文解析、插库

- 3128报文解析、插库

- 3128报文解析、插库

- 2001报文解析、插库

- 9101报文解析、插库

- 9113报文解析、插库

- 9114报文解析、插库

- 9120报文解析、插库

- 9121报文解析、插库

- 1001报文组装、发送

- 1021报文组装、发送

- 5001报文组装、发送

- 5002报文组装、发送

- 5003报文组装、发送

- 9001报文组装、发送

- 9113报文组装、发送

- 事务管理

- 交易管理

- 日志管理

- 连接池管理

- 回放工具

- 签名

- 验签

- 加密

- 解密

- 配置管理

3.1.4开发基础数据处理程序

基础数据处理包括数据库表的设计、业务逻辑的处理等系统核心功能。主要功能点如下：

- 3128业务逻辑处理

- 3129业务逻辑处理

- 3126业务逻辑处理

- 3139业务逻辑处理

- 3140业务逻辑处理

- 3141业务逻辑处理

- 3142业务逻辑处理

- 3143业务逻辑处理

- 3178业务逻辑处理

- 1001业务逻辑处理

- 1021业务逻辑处理

- 2001业务逻辑处理

- 9120业务逻辑处理

- 9121业务逻辑处理

- 9113业务逻辑处理

- 9114业务逻辑处理

- 9100业务逻辑处理

- 收入报表

- 收入报表明细

- 收入预测报表

- 收入报表汇总

- T+0报表

- 收入报表合并

- 收入报表比对

- 库存报表

- 实时账户余额

- 重点税源税种统计

- 重点税源级次统计

- 重点税源行业统计

- 定时批量事务处理

- 数据自动备份

- 用户登录管理

- 数据导出excel文件

- 与征管系统接口

3.1.5运维升级预算收入综合查询系统应用程序

预算收入综合查询系统应用程序主要功能（一级功能）如下；

- 收入报表

- 收入报表明细

- 收入报表汇总

- 收入报表预测

- T+0报表

- 库存日报

- 实时账户余额

- 重点税源监控

- 纳税税种统计

- 纳税级次统计

- 行业统计报表

3.2 应用支撑平台运维升级方案

根据国产硬件、软件技术现状选择技术成熟、市场认可、性价比适中的硬件、软件产品。

数据库服务器选择以海光74系列CPU为基础的硬件平台，128G内存、6块SSD1.8T企业级固态硬盘、RAID5阵列。

应用服务器选择以海光54系列CPU为基础的硬件平台，32G内存、3块960G(15000rpm)机械硬盘、RAID5阵列。

银河麒麟服务器操作系统、达梦数据库、东方通应用中间件。

3.2.1服务端自主可控情况

本项目系统所使用的资源情况如下表：

根据项目需求，需要采购自主可控的国产化数据库及操作系统，并选用国产化服务器硬件。为更好地适配预算收入综合查询系统的特性，建议数据库采用达梦数据库，操作系统银河麒麟服务器操作系统，中间件采用东方通，经测评，此组合搭配与预算收入综合查询系统的兼容性可达最优。如下表：

| 序号 | 类型 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 银河麒麟服务器操作系统 | 2 |
| 2 | 数据库 | 达梦数据库 | 1 |
| 3 | 应用中间件 | 东方通TongWeb | 1 |

3.2.2系统软硬件清单

本项目所涉及成品软硬件配置情况如下表：

| 序号 | 类型 | 现有 | 改造后 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | Linux | 银河麒麟服务器操作系统 | 2 |
| 2 | 数据库 | Oracle | 达梦 | 1 |
| 3 | 中间件 | Weblogic | 东方通TongWeb | 1 |

3.2.3信创技术路线

本系统经国产化适配改造后，国产化兼容情况如下：

| 项目名称 | 武汉市财政预算收入综合查询系统国产化改造 |
| --- | --- |
| 本系统兼容的通过国家安全可靠测评的CPU（据实勾选）： 海光☑ 麒麟 鲲鹏 龙芯 兆芯 飞腾 申威 盘古 |  |
| 本系统兼容的通过国家安全可靠测评的操作系统（据实勾选）： 麒麟☑ 统信 中科方德 |  |
| 本系统兼容的通过国家安全可靠测评的数据库（据实勾选）： 达梦☑ TDSQL PolarDB 瀚高 虚谷 南大通用 海盒通用 海量 万里 优炫 金仓 |  |
| 本系统兼容的通过国家安全可靠测评的中间件（据实勾选）： |  |
| 东方通☑ 宝兰德 中创 金蝶飞燕 |  |

3.3备份系统运维升级方案

冷备方案。生产系统每日夜间完成数据库全量备份，发送到应用服务器的备份空间。

3.4 运行维护方案

3.4.1基础运维目标

可用性：核心系统全年可用率≥99%

响应时效：普通故障4小时内解决

安全合规：每季度检查1次主要组件版本和更新。

3.4.2核心运维内容

日常监控

服务器CPU/内存阈值告警（超过80%自动触发）

关键业务流程健康检查

基础维护

每周备份验证（保留最近3个版本）

季度硬件除尘保养

应急响应

建立P1-P3三级事件分类

核心业务中断需30分钟内响应

3.4.3资源配置标准

资源类型最低配置要求人力投入每20台设备配1人监控工具文档管理共享云文档每周更新.

3.4.4执行流程

晨会交接运维日志（15分钟）

周报汇总系统健康度

月度运维复盘会议

第四章 项目概算和明细

4.1 项目总投资概算

| 项目总投资概算总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 投资概算（万元） | 备注 |
| 一 | 工程费 |  |  |
| （一） | 应用系统运维升级费用 | 28 |  |
| （二） | 应用软件（成品） |  |  |
| （三） | 硬件设备 |  |  |
| （四） | 信创产品 |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |
| 总投资 |  | 28 | 一+二+三 |
| 说明：投资金额需四舍五入，保留小数点后两位，确保显示数字之和与总投资一致。 |  |  |  |

4.2 应用系统定制开发工作量核算表

| 应用系统运维升级工作量核算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 工作量（人月） | 小计（万元） |
| 一 | 数据资源中心 |  |  |  |  |
|  | TIPS数据交换程序 | 队列监控 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 通道监控 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 事务管理 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 上行直通 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 下行分发 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 下行匹配 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 下行广播 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 配置管理 |  | 0.15 | 0.27 |
|  |  | 日志管理 |  | 0.15 | 0.27 |
|  | TIPS核心通讯程序 | 接收 | 3128报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3129报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3139报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3140报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3141报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3142报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3178报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9100报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3128报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3128报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 2001报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9101报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9113报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9114报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9120报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9121报文解析、插库 | 0.2 | 0.36 |
|  |  | 发送 | 1001报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 1021报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 5001报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 5002报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 5003报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9001报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9113报文组装、发送 | 0.2 | 0.36 |
|  |  | 公用 | 事务管理 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 交易管理 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 日志管理 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 连接池管理 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 回放工具 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 签名 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 验签 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 加密 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 解密 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 配置管理 | 0.15 | 0.27 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 基础平台 |  |  |  |  |
|  | 基础数据处理 | 业务逻辑处理 | 3128业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3129业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3126业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3139业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3140业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3141业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3142业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3143业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 3178业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 1001业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 1021业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 2001业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9120业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9121业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9113业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9114业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  |  | 9100业务逻辑处理 | 0.2 | 0.36 |
|  |  | 报表查询 | 收入报表 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 收入报表明细 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 收入预测报表 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 收入报表汇总 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | T+0报表 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 收入报表合并 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 收入报表比对 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 库存报表 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 实时账户余额 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 重点税源税种统计 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 重点税源级次统计 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 重点税源行业统计 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 定时批量事务处理 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 数据自动备份 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 用户登录管理 | 0.15 | 0.27 |
|  |  |  | 数据导出excel文件 | 0.15 | 0.27 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 应用软件 |  |  |  |  |
|  | 预算收入综合查询系统 | 收入报表 | 产生48种报表 | 0.3 | 0.54 |
|  |  | 收入报表明细 | 产生48种报表明细 | 0.3 | 0.54 |
|  |  | 收入报表汇总 | 产生48种汇总报表 | 0.3 | 0.54 |
|  |  | 收入报表预测 | 产生48种预测报表 | 0.3 | 0.54 |
|  |  | T+0报表 | 产生48种T+0报表 | 0.3 | 0.54 |
|  |  | 库存日报 |  | 0.1 | 0.18 |
|  |  | 实时账户余额 |  | 0.1 | 0.18 |
|  |  | 重点税源监控 |  | 0.1 | 0.18 |
|  |  | 纳税税种统计 |  | 0.1 | 0.18 |
|  |  | 纳税级次统计 |  | 0.1 | 0.18 |
|  |  | 行业统计报表 |  | 0.31 | 0.55 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注：人工综合单价为： 1.8万元/人月 |  |  |  |  |  |