武汉市汉口医院数智化病理信息化建设项目

项目管理服务采购需求

## 一、项目名称

武汉市汉口医院数智化病理信息化建设项目项目管理

## 二、最高限价

人民币 40000.00 元（大写：肆万元整），供应商投标报价不得超过此限价，否则按无效投标处理。

## 三、服务期限

自合同签订次日起，至项目通过最终验收并完成竣工结算审计止。

## 四、服务范围及内容

本项目管理服务包含监理及竣工结算审计相关工作，具体内容如下：

### （一）监理核心工作

- 严格执行“三控、二管、一协调”管理要求，具体为：

- 投资控制：把控项目资金使用，审核工程款项支付，防范超概算风险；

- 进度控制：制定项目进度计划，跟踪进度执行情况，及时协调解决进度滞后问题，确保项目按期完成；

- 质量控制：核查进场材料/设备质量，监督施工工艺及流程，组织质量检查与验收，保障项目质量符合相关标准；

- 合同管理：协助采购人进行合同履行监督，整理合同相关资料，处理合同争议与变更事宜；

- 信息管理：收集、整理项目全过程资料，及时报送项目进展、质量、安全等相关信息，建立完善的项目信息档案；

- 沟通与协调：协调采购人、施工单位、设计单位等各方主体关系，解决项目实施过程中的各类协调问题。

### （二）竣工结算审计核心工作

对项目竣工结算实际总造价进行全面审核，包括但不限于核查工程量真实性、取费标准合规性、服务和产品价格合理性等，确保结算造价真实、合规、准确。

## 五、人员配置要求

供应商须组建专业项目团队，团队成员需满足以下要求：

- 总监理工程师：须持有有效的信息系统监理师证书；

- 其他项目团队成员：须持有有效的信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书或软件工程造价师证书中的至少一项。

- 项目实施期间，团队核心成员不得擅自更换，确需更换的，须经采购人书面同意，且更换后人员资质不得低于原人员标准。

## 六、服务方式

本项目以现场服务为主、远程支持为辅。供应商须按采购人要求派驻足额项目管理工程师提供全过程、全方位的项目管理服务，确保项目实施过程中的各类问题得到及时响应和解决。

## 七、成果文件要求

供应商须在服务期限内提交以下完整、规范的成果文件，所有文件均需加盖供应商公章：

- 监理过程文档：包括但不限于监理规划、监理实施细则、旁站记录、巡检记录、质量验收记录、进度报表、会议纪要等；

- 监理总结报告：全面总结项目监理工作，包括项目概况、监理工作开展情况、质量/进度/投资控制情况、存在问题及处理建议等；

- 竣工结算审核报告：包含审核依据、审核过程、审核结果、差异分析等内容，明确项目竣工结算审定总造价，并附相关审核佐证材料。

## 八、质量要求

- 交付的所有成果文件及服务过程须符合国家、地方政府、行业主管部门发布的现行法律法规、标准规范及技术要求；

- 若不同标准、规范、技术要求之间规定不一致，以要求较严格的为准；若无法判定“较严格者”，须提交采购人审核，以采购人的书面决定为准；

- 成果文件须真实、准确、完整、规范，无遗漏、错误或虚假信息，若因成果文件质量问题导致项目验收延误或产生其他损失，由供应商承担相应责任。

## 九、报价要求

- 供应商投标报价须为一次性总报价，包含完成本需求文件所列全部工作内容所需的一切费用，包括但不限于人员薪酬、交通费、食宿费、资料费、办公费、税费、成果文件编制费等；

- 合同实施过程中，采购人将不予支付成交供应商未列入总报价的任何项目费用，均视为该费用已包含在总报价中。

## 十、资格及响应文件要求

供应商须在响应文件中提供以下材料（均需加盖供应商公章）：

- 有效的营业执照复印件；

- 项目团队成员资质证书复印件；

- 投标报价单（须加盖公章并由法定代表人或授权代理人签字）；

- 服务方案（包括项目理解、工作思路、进度计划、质量保障措施等）；

- 供应商认为需要提供的其他证明材料（如类似项目业绩证明、信用承诺书等）。

## 十一、其他要求

- 供应商须遵守国家及地方相关法律法规，遵守采购人的各项管理制度，积极配合采购人开展项目相关工作；

- 项目实施过程中，供应商须建立有效的沟通机制，及时向采购人汇报项目进展情况，对采购人提出的问题须在24小时内响应；

- 供应商须对服务过程中获取的采购人商业秘密、项目相关涉密信息承担保密责任，未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露；

- 本需求文件未尽事宜，由供需双方在合同中进一步明确。