2026-2027年武汉市生态环境数据治理服务项目采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：2026-2027年武汉市生态环境数据治理服务项目。

（二）预算金额：49万元。

（三）最高限价：49万元。

（四）服务期限：合同签订之日起一年，具体起止时间以合同约定为准。

（五）服务地点：采购人指定地点。

二、项目需求

（一）总体要求

服务应遵循国家、省、市关于政务数据、公共数据、数据安全、网络安全、个人信息保护、数据资产管理等方面的法律法规、政策文件和技术标准，保障现有数据资源中心稳定运行，确保数据采集、共享交换、质量监控、数据备份等工作连续、安全、可追溯。

- 服务内容

根据《关于推动一体化数字资源管理体系建设工作方案》（武政办〔2025〕47号）、《武汉市公共数据资源管理实施细则（试行）》（武政规〔2025〕6号）等要求，为进一步强化武汉市生态环境数据采集、管理、共享和应用能力，持续做好全市数据一体化、数据资产化工作，拟开展2026-2027年武汉市生态环境数据治理服务。具体服务内容如下所示：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据编目管理 | 维护数据资源目录和元数据，动态更新目录、字段、数据模型等信息，保证数据来源清晰、目录准确、资源可查可用。 |
| 2 | 数据采集 | 按需完成非结构化数据入库、数据结构补齐、数据源切换、标准变更适配及采集任务运维，保障数据稳定入库。 |
| 3 | 数据共享 | 维护数据接口和共享任务，支撑城运中心、信用办、市一体化数字资源平台等共享对接，按要求开展接口开发、数据推送、补报和整改。 |
| 4 | 数据质量监控 | 开展常态化巡检和月度专项对账，对数据更新滞后、缺失、错漏、口径不一致等问题进行溯源核查和闭环整改。 |
| 5 | 专题数据加工与优化 | 围绕污染源“一企一档”、排污许可证、气象数据等重点场景开展数据对账、加工、更新和优化。 |
| 6 | 数据安全管理 | 按要求开展数据备份巡检、恢复演练、数据脱敏、分类分级等工作，保障数据共享和应用安全。 |
| 7 | 数据资产化工作 | 配合提供数据资产化工作数据资源存证证明、合规评估等工作的技术支持。 |
| 8 | 一体化数字资源平台技术支持 | 按照市一体化数字资源平台标准，配合开展质量问题整改、接口适配、数据推送及跨部门共享技术对接。 |
| 9 | 定期数据报告 | 按采购人要求输出周、月、年度数据治理服务报告，内容包括数据采集、共享、质量巡检、问题整改、资产化支撑等情况。 |

1.数据编目管理

构建规范、统一、可查、可用的生态环境数据资源体系，实现数据资产可视化管理。提供数据资源目录维护服务，面向已接入的数据来源系统及已上架数据目录，开展全要素、动态化、闭环式维护管理；提供元数据维护工作，面向现有数据元、数据模型开展全流程分类管理、动态更新与同步适配维护。

2.数据采集

保障全市生态环境数据源头可溯、实时汇聚、稳定接入，覆盖人工导入、新增汇聚、源切换、标准适配、任务保障全流程。提供非结构化数据入库、数据结构补齐、已对接数据来源优化切换、数据标准变更同步适配服务，提供数据采集任务运维保障服务。

3.数据共享

需开展数据接口运维，负责数据资源中心各个API接口常态化运维管理；提供数据共享服务，针对各类外部单位数据交换要求，向市一体化数字资源平台常态化推送数据；响应信用办考核要求，完成数据整改、补报、核查；响应新增共享需求，完成数据对接、格式转换、安全脱敏，落实公共数据共享要求；实现省市数据对接，完成新增数据接口开发。

4.数据质量监控

通过常态化巡检+每月关键领域专项对账的双层闭环监控机制，对全量生态环境数据开展全维度核查校验，及时发现数据更新滞后、缺失、错漏、口径不一致等问题并快速处置，确保数据质量满足生态环境监管、跨部门共享、业务应用及考核要求。

5.专题数据加工与优化

实现污染源“一企一档”数据全量管理与动态更新。完成排污许可证数据精准对账。比对市局回流数据与国家平台数据差异，及时处置异常，保障数据准确，支撑排污许可全生命周期管理。完成气象数据质量核查，为气象数据应用提供数据支撑。

6.数据安全管理

提供数据备份服务，每周一次巡检数据备份情况，制定数据备份策略，定期开展数据恢复性演练；进行数据脱敏处理，针对生态环境敏感数据、企业隐私数据、个人信息数据，在数据共享、接口调用、对外提供、业务应用中严防敏感信息泄露；进行数据分类分级，遵循武汉市公共数据安全管理规范与市一体化数据资源平台分类分级标准，对生态环境数据实施标准化分类、精准化分级、动态化标注管理。

7.数据资产化工作技术支持

根据《关于加强数据资产管理的指导意见》及《武汉市数据资产全过程管理及公共数据资源资产化改革试点方案》等文件要求，配合完成数据资产化相关技术支持工作。

8.武汉市一体化数字资源平台技术支持

做好数据目录常态化维护与动态编目更新的技术支持；配合平台数据质量检测对发现的数据质量问题及时溯源排查、技术研判与整改处置，1个工作日内反馈；按一体化平台要求，配合完成接口适配改造、稳定数据推送链路，按需做好跨部门数据共享技术对接，保障数据流转安全稳定、常态化可用。

9.定期数据报告

定期提供数据报告，按固定周期全面梳理、汇总、分析数据治理全流程工作情况，包括但不限于数据共享情况、数据质量监控、数据巡检情况，形成标准化数据报告，按周、月、年等周期输出数据报告。

三、商务要求

（一）供应商报价应包括完成本项目所需的人员服务、数据治理、接口开发与运维、文档编制、会议汇报、技术支持、差旅、税费等全部费用，如有漏报、错报，其后果由供应商自行承担，采购人不再另行支付任何费用。

（二）供应商应在合同签订后按采购人要求组建服务团队，现场或远程工作人员须服从采购人管理，遵守采购人工作制度和安全管理要求。

（三）供应商不得将本项目整体或主要服务内容转包、违法分包给第三方。

（四）项目费用支付按采购合同约定执行。

四、知识产权及保密要求

采购人拥有本项目实施过程中形成的报告、方案、台账、数据治理成果、配置文档、接口资料、验收材料等成果的全部知识产权。未经采购人许可，供应商不得擅自使用、复制、发表、转让或向第三方提供。

供应商及其工作人员应对服务过程中接触的业务系统、网络环境、数据资源、接口信息、账号权限、业务流程、技术文档和工作资料严格保密，不得泄露给任何单位或个人，不得将相关资料用于本项目以外的其他用途。