2026-2027年度网络安全服务项目

采购需求

一、项目概况

（一）项目名称和预算金额

项目名称：2026-2027年度网络安全服务

预计服务时间：2026年3月至2027年3月

预算金额（最高限价）：22.05万元

（二）采购项目的目标

一是持续开展互联网信息系统安全漏洞修复，保障系统安全平稳运行，不发生因网络攻击造成的重大事件。二是将网络安全主管部门通报的漏洞数量保持在较低水平，力争将漏洞通报总量控制在3个以内或无高危漏洞通报。三是优化安全设备配置，切实降低配置错误风险，不出现因配置故障导致网络可用性降低的情况。四是通过安全培训实现全局网络安全专业人员安全防护意识和能力持续提升。

二、服务内容

（一）资产调研

通过专业测试工具对武汉市市场监督管理局全局网络资产和开放服务进行检查和梳理。

（二）漏洞扫描

采用两种或以上的专业漏洞扫描工具对武汉市市场监督管理局服务范围内各种软硬件设备进行网络层、系统层、数据库、应用层面的全面扫描与分析，扫描设备检测规则库及知识库应涵盖CVE、CNCVE、CNVD、CNNVD等标准。扫描完成后并人工验证所发现的操作系统漏洞、数据库漏洞、弱口令、信息泄露及配置不当等脆弱性问题。提出准确有效的扫描报告，并针对漏洞扫描中出现的问题，提供解决方案，协助武汉市市场监督管理局进行整改加固。

（三）渗透测试

模拟黑客的攻击方法对武汉市市场监督管理局的系统和网络进行非破坏性质的攻击性测试，查找系统存在的漏洞并将入侵的过程和细节产生报告给用户，由此证实网络系统所存在的安全威胁和风险，并能及时提醒安全管理员完善安全策略。

渗透测试内容至少包括：信息收集类、配置管理类（HTTP方法测试、应用中间件测试、信息泄露、异常错误等）、认证类（用户枚举、密码猜解、密码重置、密码策略测试等）、会话类（cookie测试、session会话测试等）、授权类（越权访问、路径遍历、任意文件下载、逻辑缺陷测试等）、数据验证类（SQL注入、跨站脚本、代码注入、URL跳转、文件上传测试等、输入输出校验绕过、数据篡改）、系统应用漏洞（溢出、0day漏洞等）。

（四）安全加固协助服务

根据安全检测服务结果，安全专家针对所发现的安全漏洞及安全风险，提出可操作性强、效果佳的整改建议，并协助用户完成整改。安全加固主要包含以下几个方面：服务器系统、数据库系统、应用系统、网络设备安全和网络安全防护策略优化加固。

（五）安全培训宣贯服务

在项目实施期间提供一次的安全技术培训和安全意识宣贯，费用包括部分宣传材料的印刷与制作。

（六）安全巡检服务

每季度一次巡检服务，重点检查网络安全设备配置、各种日志审计系统的日志，分析目前网络安全设备配置是否正确，存在的风险隐患，并提出改善建议。

（七）应急响应服务

服务厂商提供7*24小时的电话支持安全服务，按需提供现场应急服务。当信息系统遇到突发的安全问题如：发生网络入侵事件、大规模病毒爆发等，无法及时对该事件进行处理或解决时，应急小组根据需求，将协助武汉市市场监督管理局及相关人员查明安全事件原因，确定安全事件的威胁和破坏的严重程度，并根据对事件的分析及原因提供相应的解决方案。

（八）网站安全监测

落实对重要网站安全监测工作，建立整体统一的网站安全监测服务，实现对武汉市市场监督管理局及二级单位的互联网网站安全的集中管理、网站安全监测。

网站安全监测包括7*24脆弱性监测、可用性监测、网页挂马、链接监测、安全事件监测以及内容监测。

三、服务要求

此项服务应大幅提升武汉市市场监督管理局互联网应用系统的安全性，项目验收时将采取量化指标的方式对服务质量进行考核，具体采用上级网络安全主管部门系统安全漏洞通报数量进行评定。

供应商在漏洞通报前一个月的漏洞扫描或渗透测试中未能发现相关漏洞作为漏洞通报计数的判定标准。供应商发现漏洞，但由于采购人方面的原因未能修复导致的漏洞通报不计算在内。另外由于供应商在做漏洞扫描、渗透测试等工作时，因疏忽导致采购人收到上级网络安全管理部门的整改意见书/风险提示函等文件，算作一次漏洞通报。

四、商务要求

（一）服务期限

预计服务期：2026年3月至2027年3月（实际时间以合同中规定的服务期限为准）。

（二）付款方式

签订合同后，采购人自收到供应商出具的首付款发票起，10个工作日内向供应商支付合同总金额的40%；服务期满后进行验收，根据验收情况，采购人自收到供应商出具的进度款发票起，10个工作日内向支付相应尾款。

（三）项目验收

供应商和采购人在完成本项目运维服务工作后1个月内，应及时组织对本项目进行验收。供应商应将运维服务过程中各阶段的文档汇集成册交付采购人，以便采购人组织验收。

在验收过程中，采购人将按照本文“服务要求”章节的内容，对服务质量进行验收。按照漏洞通报数量依次扣除尾款的3000元、8000元和15000元（3次及以上最多扣除尾款15000元）。